Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики  Мордовия

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13»  марта  2023 г.                                                                              № 114

с. Большое Игнатово

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности на территории

Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского
муниципального района  Республики Мордовия на 2020-2025 годы»

за 2022 год

В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», руководствуясь Постановлением администрации Большеигнатовского муниципального района от 18 ноября 2014 года № 528 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия»  Администрация Большеигнатовского муниципального района постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия на 2020-2025 годы» за 2022 год, согласно приложениям 1.1-1.7, 2, 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Большеигнатовского муниципального района в сети «Интернет».

Глава Большеигнатовского

муниципального района                                                        Т.Н. Полозова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского
муниципального района  Республики Мордовия на 2020-2025 годы»

за 2022 год»

- Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой в районе | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля объемов пр. газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме пр. газа, потребляемого в районе | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории района | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории района | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля объемов пр. газа, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме пр. газа , потребляемой БУ на территории района | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 6. | Доля квартир в МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 7. | Доля квартир в МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета электроэнергии | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 8. | Доля квартир в МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения | % | 0 | 75 | 75 |  |
| 9. | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел | куб. м./чел. | 0 | 24,3 | 24,3 |  |
| 10. | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением приборов учета, на 1 чел | тыс. куб. м./чел | 0 | 26,8 | 26,8 |  |

Примечания:

<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского
муниципального района  Республики Мордовия на 2020-2025 годы»

за 2022 год»

- Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории - Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 25 | 64 | Мероприятия выполнены |
| 2. | Установка или замена фото реле | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 10 | 28 | Мероприятия выполнены |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского
муниципального района  Республики Мордовия на 2020-2025 годы»

за 2022 год»

- Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

- реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2022-2025 годы» | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 902 | 0503 | 1200142090 | 244 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| 1. | Мероприятие | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные района Республики Мордовия | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 902 | 0503 | 1200142090 | 244 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 2. | Мероприятие | Установка или замена фото реле | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 902 | 0503 | 1200142090 | 244 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского
муниципального района  Республики Мордовия на 2020-2025 годы»

за 2022 год»

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2022-2025 годы» |  | 59674,98 | 59674,98 |
| 1. | Мероприятие | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные района Республики Мордовия | всего | 50497,14 | 50497,14 |
|  |  |  | местный бюджет | 50497,14 | 50497,14 |
| 2. | Мероприятие | Установка или замена фото реле | всего | 9177,87 | 9177,84 |
|  |  |  | местный бюджет | 9177,84 | 9177,84 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского
муниципального района  Республики Мордовия на 2020-2025 годы»

за 2022 год»

- Информация

- о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

- в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 3. | Всего |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского
муниципального района  Республики Мордовия на 2020-2025 годы»

за 2022 год»

- Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20 ___г. <*> | Первоначально доведенное муниципальные задания |  | Муниципальные задания с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение |  | Остаток средств на 01.01.20 __г. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского
муниципального района  Республики Мордовия на 2020-2025 годы»

за 2022 год»

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2023г.

Наименование муниципальной программы          Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского
муниципального района  Республики Мордовия на 2020-2025 годы»

- Ответственный исполнитель Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Паспорт программы и Приложения № 2,3 внесены изменения |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района "Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Большеигнатовском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района на 2020 – 2025 годы» за 2022 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Большеигнатовском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района на 2020 – 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы |  | Информация по выполнению основных мероприятий за 2022 год |  |  |  |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы |  | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2022 г., единиц |  | Число выполненных основных мероприятий, единиц |  | Степень реализации основных мероприятий, % |  | Источники финансирования |  | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2022г., тыс. рублей |  | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2022 г., тыс. рублей |  | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % |  |  | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения |  | Целевое значение на 2022 г. | Фактическое значение за 2022 г. | Степень достижения целевого значений, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4=3/2*100% |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8=7/6*100% |  |  | 9=4/8*100% | 10 |  | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Большеигнатовском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района на 2020 – 2025 годы» |  | 2 |  | 2 |  | 100 |  | всего: |  | 59674,98 |  | 59674,98 |  | 100 |  |  | 100 | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой в районе |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Программа эффективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На 2022 год запланированы меропиятия, выполнены. Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные), установка или замена фото реле. |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля объемов пр. газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме пр. газа, потребляемого в районе |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 59674,98 |  | 59674,98 |  | 100 |  |  | 100 | Доля квартир в МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета электроэнергии |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории района |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории района |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел |  | 24,3 | 24,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением приборов учета, на 1 чел |  | 26,8 | 26,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля квартир в МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения |  | 75 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля объемов пр. газа, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме пр. газа , потребляемой БУ на территории района |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского
муниципального района  Республики Мордовия на 2020-2025 годы»

за 2022 год»

Аналитическая справка к годовому отчету о реализации и оценке эффективности   муниципальной     программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия

на 2020-2025 годы»    за 2022 г.

Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия на 2020-2025 годы», утверждена  постановлением Администрации  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 07.02.2020 года № 79.

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере сельского поселения и снижения энергоемкости.

Задачами Программы являются:

-  проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора  и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетических ресурсов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

- разработка и проведение пропаганды  энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения эффективности;

- привлечение на цели энергосбережения инвестиций.

В 2022 году была продолжена работа по уличному освещению наших населенных пунктов: всего  в поселении 236 ламп уличного освещения.   Ведутся работы по установке  фотореле, которые самостоятельно регулируют процесс, включения и выключения света, а  также замене  ламп ДРЛ на  более экономичные светодиодные лампы. Производилась замена сгоревших ламп, а также было дополнительно приобретено 64 лампы и 28 фотореле по муниципальной  программе  на сумму 59 674,98 тыс. руб.

Уровень эффективности программы  составляет 100 %, оценка эффективности использования средств составляет 100%.  Мероприятия по программе выполнены на 100 %. Программа эффективна.