Приложение 1

к муниципальной программе Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия

«Развитие транспортной системы

и дорожного хозяйства на 2016-2025 годы»

**Перечень  
мероприятий муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение | Наименование объекта | Вид работ | Стоимость  работ, тыс. руб. | Объем финансирования на 2016 год, тыс. руб. | | | | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | прочие  источники | | | Всего  (гр.5+гр.6) | | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Протасовское | Автодорога до кладбища в с. Протасово | строительство | 4784,336 | 47,843 | 4736,493 | | | 4784,336 | | да |  | 2016 | - | 0,96 км. | - | - |
| Старочамзинское | Автодорога до кладбища в с. Старое Чамзино | строительство | 3229,465 | 32,294 | 3197,171 | | | 3229,465 | | да |  | 2016 |  | 1,0 км. |  |  |
| Большеигнатовское | Автодорога по ул. Советская в с.Большое Игнатово | Капитальный ремонт | 1500 | 1500 | - | | | 1500 | | нет |  | 2016 |  | 0,3 км. |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | Содержание автодорог | 3000 | 3000 | - | | | 3000 | |  |  | 2016 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | **4580,14** | **7933,66** | | | **12513,8** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселение | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс. руб. | Объем финансирования на 2017 год, тыс. руб. | | | | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | | | прочие  источники | | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Большеигнатовское | Автодорога по ул. Первомайская в д. Ташто Кшуманця | строительство | 3500 | 35 | | | 3465 | | 3500 | да |  | 2017 |  | 0,7 км. |  |  |
| Автодорога по ул. Молодежная в с. Большое Игнатово | ремонт | 1500 | 1500 | | |  | | 1500 | нет |  | 2017 |  | 1,32 км. |  |  |
| Автодорога по ул. Ст.Эрзи в с. Большое Игнатово | строительство | 490 | 490 | | | - | | 490 | нет |  | 2017 |  | 0,35 км. |  |  |
| Автодорога по ул. Полевая в с. Большое Игнатово | строительство | 1545 | 1545 | | | - | | 1545 | нет |  | 2017 |  | 0,17 км. |  |  |
| Автодорога по ул. Луговая-1,2 в с. Большое Игнатово | строительство | 998 | 998 | | | - | | 998 | нет |  | 2017 |  | 1,24 км. |  |  |
| Автодорога по ул. Юношева в с. Большое Игнатово | строительство | 4095 | 4095 | | | - | | 4095 | нет |  | 2017 |  | 0,99 км |  |  |
| Новокачаевское | Автодорога по ул. Садовая до кладбища в с. Новое Качаево | строительство | 5800 | 58 | | | 5742 | | 5800 | да |  | 2017 |  | 1,8 км. |  |  |
| Старочамзинское | Автодорога по ул. Молодежная в с.Старое Чамзино | ремонт | 274,1 | 274,1 | | | - | | 274,1 | нет |  | 2017 |  | 1,0 км. |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | Содержание автодорог | 3000 | 3000 | | | - | | 3000 |  |  | 2017 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | **11995,1** | | | **9207** | | **21202,1** |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселение | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс.руб. | Объем финансирования на 2018 год, тыс.руб. | | | | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | | | прочие  источники | Всего  (гр.5+гр.6) | | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Большеигнатовское | Кредиторская задолженность за 2017 год (за капитальный ремонт автодороги по ул. Молодежная в с. Большое Игнатово | Капитальный ремонт | 3000,00 | 150,0 | | | 2850,0 | 3000,00 | | да |  | 2018 |  | 1,190 км. |  |  |
| Кредиторская задолженность за 2017 год (за строительство автодороги по ул. Юношева и участков автодорог по ул. Заречная в с. Большое Игнатово | строительство | 5796,8 | 3796,8 | | | 2000,0 | 5796,8 | | да |  | 2018 |  | 0,893 км. |  |  |
| Изготовление технического плана по ул. Юношева с Большое Игнатово | изготовление | 7,0 | 7,0 | | |  | 7,0 | |  |  | 2018 |  |  |  |  |
| Изготовление ПСД на капитальный ремонт участка автодороги по ул. Школьная | изготовление | 97,9 | 97,9 | | |  | 97,9 | |  |  | 2018 |  |  |  |  |
|  | Изготовление документации ул. Лесная | изготовление | 211,8 | 211,8 | | |  | 211,8 | |  |  | 2018 |  |  |  |  |
| Протасовское | Ремонт трубы на автодороге в д. Новая Александровка | изготовление | 933,2 | 933,2 | | |  | 933,2 | |  |  | 2018 |  |  |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | Содержание автодорог | 377,8 | 377,8 | | |  | 377,8 | |  |  | 2018 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | **5574,5** | | | **4850,0** | **10424,5** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское  поселение | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс.руб. | Объем финансирования на 2019 год, тыс.руб. | | | | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | | | прочие  источники | Всего  (гр.5+гр.6) | | план | факт | план | факт |
| Большеигнатовское | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Большое Игнатово (1этап) | Капитальный ремонт | 4201,9 | 4201,9 | | | 3000,0 | 4201,9 | | да | да | 2019 |  | 0,722 км. |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | Содержание автодорог | 1370,9 | 1370,9 | | |  | 1370,9 | |  |  | 2019 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | **5572,8** | | | **3000,0** | **8572,8** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское  поселение | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс.руб. | Объем финансирования на 2020 год, тыс.руб. | | | | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | | | прочие  источники | Всего  (гр.5+гр.6) | | план | факт | план | факт |
| Большеигнатовское | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Большое Игнатово (2 этап) | Капитальный ремонт | 2644,073 | 132,203 | | | 2511,87 | 2644,073 | | да |  | 2020 |  | 0,421 км. |  |  |
| Капитальный ремонт премыкания автомобильной дороги от ул. Гражданская к ул. Щорса с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района | Капитальный ремонт | 635,72 | 635,72 | | |  | 635,72 | | да |  | 2020 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Асмановав с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района | Капитальный ремонт | 1829,45 | 1829,45 | | |  | 1829,45 | | да |  | 2020 |  | 0,350 км |  |  |
| Ямочный ремонт по улицам Пушкина, Горького, Советская, Большое Игнатово | Ямочный ремонт | 433,7 | 433,7 | | |  | 433,7 | | да |  | 2020 |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт участка автодороги по ул.Лесная и автодороги по ул. Набережная в с. Большое Игнатово |  | 299,0 | 299,0 | | |  | 299,0 | | да |  | 2020 |  |  |  |  |
| Ямочный ремонт ул. Разиова, ул. Лесная премыкания ул. ул. Щорса по ул.Советской в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района | Ямочный ремонт | 524,3 | 524,3 | | |  | 524,3 | | да |  | 2020 |  |  |  |  |
| Ямочный ремонт по улицам Октябрьская, ул.Луговая и ул.ГражданскаяБольшое Игнатово | Ямочный ремонт | 502,948 | 502,948 | | |  | 502,948 | | да |  | 2020 |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дорог по ул. Асманова в с.Большое Игнатово |  | 164,0 | 164,0 | | |  | 164,0 | |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| Разработка ПСД ремонт атомобильнй дороги с.Большое Игнатово –с.Атяшево-с.Старое-Чамзино по ул. Восточная |  | 169,7 | 169,7 | | |  | 169,7 | |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| Разработка ПСД капитального ремонта примыкания ул.Гражданская к ул.Шорса |  | 10,0 | 10,0 | | |  | 10,0 | |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | Содержание автодорог | 3059,75 | 3059,75 | | |  | 3059,75 | |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 10272,641 | **7760,771** | | | **2511,87** | **10272,641** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское  поселение | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс.руб. | Объем финансирования на 2021 год, тыс.руб. | | | | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | | | прочие  источники | Всего  (гр.5+гр.6) | | план | факт | план | факт |
| Большеигнатовское | Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Лесная в с. Большое Игнатово,  Капитальный ремонт участка автодороги ул. Набережная в с.Большое Игнатово | Капитальный ремонт | 9466,19 | 473,31 | | | 8992,88 | 9466,19 | | да |  | 2021 |  | 0,93 км. |  |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопереездов по д.Ташто Кшуманця |  | 50,0 | 50,0 | | |  | 50,0 | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Разроаботка ПСД на ремонт участка автодороги по ул.Щорса в с.Большое Игнатово |  | 20,0 | 20,0 | | |  | 20,0 | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги с.Большое Игнатово –с.Атяшево-с.Старое-Чамзино по ул. Восточная | Ремонт | 3295,46 | 164,77 | | | 3130,69 | 3295,46 | | да |  | 2021 |  | 0,600 |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул.Щорса в с.Большое Игнатово |  | 10,0 | 10,0 | | |  | 10,0 | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Разроаботка ПСД на ремонт участка автодороги по ул. Пушкина и участка автодороги по ул. М.Горького в с. Большое Игнатово |  | 91,65 | 91,65 | | |  | 91,65 | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Разроаботка ПСД на ремонт участка автодороги по ул. Пушкина и участка автодороги по ул. М.Горького в с. Большое Игнатово |  | 118,94 | 118,94 | | |  | 118,94 | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Ремонт участка автодороги по ул.Щорса в с. Большое Игнатово | Ремонт | 819,73 | 40,99 | | | 778,74 | 819,73 | |  |  | 2021 |  | 0,150 |  |  |
| Ремонт водопропускных сооружений автодороги по ул. Садовая в д. Ташто Кшуманця | Ремонт | 966,24 | 966,24 | | |  | 966,24 | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Ремонт водопропускной трубы по ул. Куманева с переходом на ул. Садовая в с. Андреевка | Ремонт | 1003,87 | 1003,87 | | |  | 1003,87 | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги в с. Новое Чамзино | Ремонт | 105,13 | 105,13 | | |  | 105,13 | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги подъезд до администрации Вармазейского сельского поселения | Ремонт | 211,98 | 211,98 | | |  | 211,98 | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги по ул. Луговая-2 | Ремонт | 1552,67 | 968,86 | | | 583,82 | 1552,67 | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Ремонт участка автодороги по ул. Советская, подъезд к ярмарке выходного дня | Ремонт | 472,85 | 472,85 | | |  | 472,85 | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Асмановав с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района» |  | 1820,3 | 1820,3 | | |  | 1820,3 | |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы, ПСД на ремонт участка автодороги по ул.Луговая-2 в с. Большое Игнатово |  | 210,0 | 210,0 | | |  | 210,0 | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт автодороги по ул.Советской в с.Большое Игнатово |  | 200,0 | 200,0 | | |  | 200,0 | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул. Советской в с. Большое Игнатово |  | 36,39 | 36,39 | | |  | 36,39 | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | Содержание автодорог | 1646,2 | 1646,2 | | |  | 1646,2 | |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 22097,6 | **8612,02** | | | **13486,13** | **22097,6** | |  |  |  |  | 1,68 |  |  |
| Сельское  поселение | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс.руб. | Объем финансирования на 2022 год, тыс.руб. | | | | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | | | прочие  источники | Всего  (гр.5+гр.6) | | план | факт | план | факт |
| Большеигнатовское | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской в с.Большое Игнатово | Капитальный ремонт | 12795,51 | 2367,5 | | | 10432,01 | 12795,51 | |  |  | 2022 |  | 0,711 км |  |  |
| Ремонт участка автодороги по ул. Пушкина и участка автодороги по ул. М.Горького в с. Большое Игнатово | Ремонт | 3387,96 | 635,1 | | | 2752,8 | 3387,96 | |  |  | 2022 |  | 0,693 |  |  |
| Ремонт участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия | Ремонт | 9481,4 | 2011,0 | | | 7470,4 | 9481,4 | |  |  | 2022 |  | 1,9 |  |  |
| Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |  | 2692,91 | 188,5 | | | 2504,41 | 2692,91 | |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Ремонт участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Ремонт | 7251,76 | 1271,26 | | | 5980,5 | 7251,76 | |  |  | 2022 |  | 0,255 |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |  | 19,8 | 19,8 | | |  | 19,8 | |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №35 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Ремонт | 793,39 | 7,93 | | | 785,46 | 793,39 | |  |  | 2022 |  | 0,076 |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |  | 150,00 | 150,00 | | |  | 150,00 | |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |  | 40,00 | 40,00 | | |  | 40,00 | |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Садовая в с. Чукалы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |  | 40,00 | 40,00 | | |  | 40,00 | |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Ремонт | 873,95 | 8,73 | | | 865,22 | 873,95 | |  |  | 2022 |  | 0,120 |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Разинова в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |  | 40,00 | 40,00 | | |  | 40,00 | |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Восточная в с. Старое Чамзино Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |  | 26,00 | 26,00 | | |  | 26,00 | |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Разинова в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |  | 18,00 | 18,00 | | |  | 18,00 | |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |  | 25,00 | 25,00 | | |  | 25,00 | |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Садовая в с. Чукалы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |  | 25,00 | 25,00 | | |  | 25,00 | |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |  | 15,00 | 15,00 | | |  | 15,00 | |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |  | 20,00 | 20,00 | | |  | 20,00 | |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |  | 20,00 | 20,00 | | |  | 20,00 | |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |  | 15,00 | 15,00 | | |  | 15,00 | |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |  | 15,00 | 15,00 | | |  | 15,00 | |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия |  | 15,00 | 15,00 | | |  | 15,00 | |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |  | 10,00 | 10,00 | | |  | 10,00 | |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул.Лесная, подъезд к отделению ГБУЗ «РМ Ичалковская црб» в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |  | 10,00 | 10,00 | | |  | 10,00 | |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия |  | 115,46 | 115,46 | | |  | 115,46 | |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Ремонт участка автодороги по ул.Лесная, подъезд к отделению ГБУЗ «РМ Ичалковская ЦРБ» в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Ремонт | 1932,54 | 1932,54 | | |  | 1932,54 | | да | да | 2022 |  | 0,34 |  |  |
| Ремонт проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Ремонт | 2243,4 | 428,7 | | | 1814,7 | 2243,4 | |  |  | 2022 |  | 0,418 |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | Содержание автодорог | 2141,7 | 2141,7 | | | - | 2141,7 | |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  | **44213,78** | **11612,22** | | | **32597,92** | **44213,78** | |  |  |  |  | 4,173 |  |  |
| Сельское  поселение | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс.руб | Объем финансирования на 2023 год, тыс.руб. | | | | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы(№, дата | Срок ввода | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | | | прочиеисточники | Всего  (гр.5+гр.6) | | план | факт | план | факт |
| Большеигнатовское | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |  | 3172,21 | 158,61 | | 3013,6 | | 3172,21 | |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Разинова в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Ремонт | 5161,72 | 51,62 | | 5110,1 | | 5161,72 | |  |  | 2023 |  | 0,483 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Садовая в с. Чукалы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Ремонт | 5619,37 | 56,19 | | 5563,18 | | 5619,37 | |  |  | 2023 |  | 0,357 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Восточная в с. Старое Чамзино Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Ремонт | 3371,6 | 33,72 | | 3337,88 | | 3371,6 | |  |  | 2023 |  | 0,336 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Ремонт | 5328,63 | 53,29 | | 5275,34 | | 5328,63 | |  |  | 2023 |  | 0,52 |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | Содержание автодорог | 6953,78 | 6953,78 | | | **-** | 6953,78 | |  |  | 2023 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | **29607,31** | **7307,21** | | | **22300,1** | **29607,31** | |  |  |  |  | 3,885 |  |  |
| Сельское  поселение | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость работ, тыс.руб | Объем финансирования на 2024 год, тыс.руб. | | | | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы(№, дата | Срок ввода | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | | | прочиеисточники | Всего  (гр.5+гр.6) | | план | факт | план | факт |
|  | Ремонт участка автодороги по ул.Якушева в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | ремонт | 2150,00 | 2150,00 | | |  | 2150,00 | |  |  | 2024 |  | 0,34 |  |  |
| Ремонт участка автодороги пер.Северный в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | ремонт | 600,00 | 600,00 | | |  | 600,00 | |  |  | 2024 |  | 0,09 |  |  |
| Ремонт участка автодороги по ул.Луговая в пос. Калыши Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | ремонт | 3150,00 | 3150,00 | | |  | 3150,00 | |  |  | 2024 |  | 0,5 |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | Содержание автодорог | 9410,1 | 9410,1 | | |  | 9410,1 | |  |  | 2024 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 15310,1 | 15310,1 | | |  | 15310,1 | |  |  |  |  | 0,93 |  |  |
| Сельское  поселение | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость работ, тыс.руб | Объем финансирования на 2025 год, тыс.руб. | | | | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы(№, дат | Срок ввода | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | | | прочиеисточн ики | Всего  (гр.5+гр.6) | | план | факт | план | факт |
|  | Ремонт участка автодороги по ул.Ленина в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | ремонт | 4100,00 | 4100,00 | | |  | 4100,00 | |  |  | 2025 |  | 0,65 |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | Содержание автодорог | 9920,1 | 9920,1 | | |  | 9920,1 | |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 14020,1 | 14020,1 | | |  | 14020,1 | |  |  |  |  | 0,65 |  |  |