Приложение 1

к муниципальной программе Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия

«Развитие транспортной системы

и дорожного хозяйства на 2016-2026 годы»

**Перечень  
мероприятий муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение | Наименование объекта | | Вид работ | Стоимость  работ, тыс. руб. | Объем финансирования на 2016 год, тыс. руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | Ввод мощности,км, кв.м, п.м | | | Примечание |
| дорожный фонд | прочие  источники | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | план | | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| Протасовское | Автодорога до кладбища в с. Протасово | | строительство | 4784,336 | 47,843 | 4736,493 | 4784,336 | да |  | 2016 | - | 0,96 км. | | - | - |
| Старочамзинское | Автодорога до кладбища в с. Старое Чамзино | | строительство | 3229,465 | 32,294 | 3197,171 | 3229,465 | да |  | 2016 |  | 1,0 км. | |  |  |
| Большеигнатовское | Автодорога по ул. Советская в с.Большое Игнатово | | Капитальный ремонт | 1500 | 1500 | - | 1500 | нет |  | 2016 |  | 0,3 км. | |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | | Содержание автодорог | 3000 | 3000 | - | 3000 |  |  | 2016 |  |  | |  |  |
| Итого: |  | |  |  | **4580,14** | **7933,66** | **12513,8** |  |  |  |  |  | |  |  |
| Поселение | Наименование  объекта | | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс. руб. | Объем финансирования на 2017 год, тыс. руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | | Примечание |
| дорожный фонд | прочие  источники | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | план | | факт |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| Большеигнатовское | Автодорога по ул. Первомайская в д. Ташто Кшуманця | | строительство | 3500 | 35 | 3465 | 3500 | да |  | 2017 |  | 0,7 км. | |  |  |
| Автодорога по ул. Молодежная в с. Большое Игнатово | | ремонт | 1500 | 1500 |  | 1500 | нет |  | 2017 |  | 1,32 км. | |  |  |
| Автодорога по ул. Ст.Эрзи в с. Большое Игнатово | | строительство | 490 | 490 | - | 490 | нет |  | 2017 |  | 0,35 км. | |  |  |
| Автодорога по ул. Полевая в с. Большое Игнатово | | строительство | 1545 | 1545 | - | 1545 | нет |  | 2017 |  | 0,17 км. | |  |  |
| Автодорога по ул. Луговая-1,2 в с. Большое Игнатово | | строительство | 998 | 998 | - | 998 | нет |  | 2017 |  | 1,24 км. | |  |  |
| Автодорога по ул. Юношева в с. Большое Игнатово | | строительство | 4095 | 4095 | - | 4095 | нет |  | 2017 |  | 0,99 км | |  |  |
| Новокачаевское | Автодорога по ул. Садовая до кладбища в с. Новое Качаево | | строительство | 5800 | 58 | 5742 | 5800 | да |  | 2017 |  | 1,8 км. | |  |  |
| Старочамзинское | Автодорога по ул. Молодежная в с.Старое Чамзино | | ремонт | 274,1 | 274,1 | - | 274,1 | нет |  | 2017 |  | 1,0 км. | |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | | Содержание автодорог | 3000 | 3000 | - | 3000 |  |  | 2017 |  |  | |  |  |
| Итого: | |  |  |  | **11995,1** | **9207** | **21202,1** |  |  |  |  |  | |  |  |
| Поселение | | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс.руб. | Объем финансирования на 2018 год, тыс.руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | | Примечание |
| дорожный фонд | прочие  источники | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | | план | факт |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| Большеигнатовское | | Кредиторская задолженность за 2017 год (за капитальный ремонт автодороги по ул. Молодежная в с. Большое Игнатово | Капитальный ремонт | 3000,00 | 150,0 | 2850,0 | 3000,00 | да |  | 2018 |  | | 1,190 км. |  |  |
| Кредиторская задолженность за 2017 год (за строительство автодороги по ул. Юношева и участков автодорог по ул. Заречная в с. Большое Игнатово | строительство | 5796,8 | 3796,8 | 2000,0 | 5796,8 | да |  | 2018 |  | | 0,893 км. |  |  |
| Изготовление технического плана по ул. Юношева с Большое Игнатово | изготовление | 7,0 | 7,0 |  | 7,0 |  |  | 2018 |  | |  |  |  |
| Изготовление ПСД на капитальный ремонт участка автодороги по ул. Школьная | изготовление | 97,9 | 97,9 |  | 97,9 |  |  | 2018 |  | |  |  |  |
|  | | Изготовление документации ул. Лесная | изготовление | 211,8 | 211,8 |  | 211,8 |  |  | 2018 |  | |  |  |  |
| Протасовское | | Ремонт трубы на автодороге в д. Новая Александровка | изготовление | 933,2 | 933,2 |  | 933,2 |  |  | 2018 |  | |  |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | | Содержание автодорог | 377,8 | 377,8 |  | 377,8 |  |  | 2018 |  | |  |  |  |
| Итого: | |  |  |  | **5574,5** | **4850,0** | **10424,5** |  |  |  |  | |  |  |  |
| Сельское  поселение | | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс.руб. | Объем финансирования на 2019 год, тыс.руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | прочие  источники | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | | план | факт |  |
| Большеигнатовское | | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Большое Игнатово (1этап) | Капитальный ремонт | 4201,9 | 4201,9 | 3000,0 | 4201,9 | да | да | 2019 |  | | 0,722 км. |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | | Содержание автодорог | 1370,9 | 1370,9 |  | 1370,9 |  |  | 2019 |  | |  |  |  |
| Итого: | |  |  |  | **5572,8** | **3000,0** | **8572,8** |  |  |  |  | |  |  |  |
| Сельское  поселение | | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс.руб. | Объем финансирования на 2020 год, тыс.руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | прочие  источники | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | | план | факт |  |
| Большеигнатовское | | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Большое Игнатово (2 этап) | Капитальный ремонт | 2644,073 | 132,203 | 2511,87 | 2644,073 | да |  | 2020 |  | | 0,421 км. |  |  |
| Капитальный ремонт премыкания автомобильной дороги от ул. Гражданская к ул. Щорса с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района | Капитальный ремонт | 635,72 | 635,72 |  | 635,72 | да |  | 2020 |  | |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Асмановав с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района | Капитальный ремонт | 1829,45 | 1829,45 |  | 1829,45 | да |  | 2020 |  | | 0,350 км |  |  |
| Ямочный ремонт по улицам Пушкина, Горького, Советская, Большое Игнатово | Ямочный ремонт | 433,7 | 433,7 |  | 433,7 | да |  | 2020 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт участка автодороги по ул.Лесная и автодороги по ул. Набережная в с. Большое Игнатово |  | 299,0 | 299,0 |  | 299,0 | да |  | 2020 |  | |  |  |  |
| Ямочный ремонт ул. Разиова, ул. Лесная премыкания ул. ул. Щорса по ул.Советской в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района | Ямочный ремонт | 524,3 | 524,3 |  | 524,3 | да |  | 2020 |  | |  |  |  |
| Ямочный ремонт по улицам Октябрьская, ул.Луговая и ул.ГражданскаяБольшое Игнатово | Ямочный ремонт | 502,948 | 502,948 |  | 502,948 | да |  | 2020 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дорог по ул. Асманова в с.Большое Игнатово |  | 164,0 | 164,0 |  | 164,0 |  |  | 2020 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД ремонт атомобильнй дороги с.Большое Игнатово –с.Атяшево-с.Старое-Чамзино по ул. Восточная |  | 169,7 | 169,7 |  | 169,7 |  |  | 2020 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД капитального ремонта примыкания ул.Гражданская к ул.Шорса |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 2020 |  | |  |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | | Содержание автодорог | 3059,75 | 3059,75 |  | 3059,75 |  |  | 2020 |  | |  |  |  |
| Итого: | |  |  | 10272,641 | **7760,771** | **2511,87** | **10272,641** |  |  |  |  | |  |  |  |
| Сельское  поселение | | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс.руб. | Объем финансирования на 2021 год, тыс.руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | прочие  источники | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | | план | факт |  |
| Большеигнатовское | | Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Лесная в с. Большое Игнатово,  Капитальный ремонт участка автодороги ул. Набережная в с.Большое Игнатово | Капитальный ремонт | 9466,19 | 473,31 | 8992,88 | 9466,19 | да |  | 2021 |  | | 0,93 км. |  |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопереездов по д.Ташто Кшуманця |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Разроаботка ПСД на ремонт участка автодороги по ул.Щорса в с.Большое Игнатово |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Ремонт автодороги с.Большое Игнатово –с.Атяшево-с.Старое-Чамзино по ул. Восточная | Ремонт | 3295,46 | 164,77 | 3130,69 | 3295,46 | да |  | 2021 |  | | 0,600 |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул.Щорса в с.Большое Игнатово |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Разроаботка ПСД на ремонт участка автодороги по ул. Пушкина и участка автодороги по ул. М.Горького в с. Большое Игнатово |  | 91,65 | 91,65 |  | 91,65 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Разроаботка ПСД на ремонт участка автодороги по ул. Пушкина и участка автодороги по ул. М.Горького в с. Большое Игнатово |  | 118,94 | 118,94 |  | 118,94 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Ремонт участка автодороги по ул.Щорса в с. Большое Игнатово | Ремонт | 819,73 | 40,99 | 778,74 | 819,73 |  |  | 2021 |  | | 0,150 |  |  |
| Ремонт водопропускных сооружений автодороги по ул. Садовая в д. Ташто Кшуманця | Ремонт | 966,24 | 966,24 |  | 966,24 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Ремонт водопропускной трубы по ул. Куманева с переходом на ул. Садовая в с. Андреевка | Ремонт | 1003,87 | 1003,87 |  | 1003,87 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Ремонт автодороги в с. Новое Чамзино | Ремонт | 105,13 | 105,13 |  | 105,13 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Ремонт автодороги подъезд до администрации Вармазейского сельского поселения | Ремонт | 211,98 | 211,98 |  | 211,98 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Ремонт автодороги по ул. Луговая-2 | Ремонт | 1552,67 | 968,86 | 583,82 | 1552,67 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Ремонт участка автодороги по ул. Советская, подъезд к ярмарке выходного дня | Ремонт | 472,85 | 472,85 |  | 472,85 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Кредиторская задолженность по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Асмановав с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района» |  | 1820,3 | 1820,3 |  | 1820,3 |  |  | 2020 | 2020 | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы, ПСД на ремонт участка автодороги по ул.Луговая-2 в с. Большое Игнатово |  | 210,0 | 210,0 |  | 210,0 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт автодороги по ул.Советской в с.Большое Игнатово |  | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул. Советской в с. Большое Игнатово |  | 36,39 | 36,39 |  | 36,39 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | | Содержание автодорог | 1646,2 | 1646,2 |  | 1646,2 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Итого: | |  |  | 22097,6 | **8612,02** | **13486,13** | **22097,6** |  |  |  |  | | 1,68 |  |  |
| Сельское  поселение | | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс.руб. | Объем финансирования на 2022 год, тыс.руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | прочие  источники | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | | план | факт |  |
| Большеигнатовское | | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской в с.Большое Игнатово | Капитальный ремонт | 12795,51 | 2367,5 | 10432,01 | 12795,51 |  |  | 2022 |  | | 0,711 км |  |  |
| Ремонт участка автодороги по ул. Пушкина и участка автодороги по ул. М.Горького в с. Большое Игнатово | Ремонт | 3387,96 | 635,1 | 2752,8 | 3387,96 |  |  | 2022 |  | | 0,693 |  |  |
| Ремонт участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе | Ремонт | 9481,4 | 2011,0 | 7470,4 | 9481,4 |  |  | 2022 |  | | 1,9 |  |  |
| Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района |  | 2692,91 | 188,5 | 2504,41 | 2692,91 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Ремонт участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово | Ремонт | 7251,76 | 1271,26 | 5980,5 | 7251,76 |  |  | 2022 |  | | 0,255 |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово |  | 19,8 | 19,8 |  | 19,8 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №35 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | Ремонт | 793,39 | 7,93 | 785,46 | 793,39 |  |  | 2022 |  | | 0,076 |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово |  | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка |  | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Садовая в с. Чукалы |  | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | Ремонт | 873,95 | 8,73 | 865,22 | 873,95 |  |  | 2022 |  | | 0,120 |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Разинова в с. Большое Игнатово |  | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Восточная в с. Старое Чамзино |  | 26,00 | 26,00 |  | 26,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Разинова в с. Большое Игнатово |  | 18,00 | 18,00 |  | 18,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка |  | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Садовая в с. Чукалы |  | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово |  | 15,00 | 15,00 |  | 15,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  | 15,00 | 15,00 |  | 15,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  | 15,00 | 15,00 |  | 15,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе |  | 15,00 | 15,00 |  | 15,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово |  | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул.Лесная, подъезд к отделению ГБУЗ «РМ Ичалковская црб» в с. Большое Игнатово |  | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе |  | 115,46 | 115,46 |  | 115,46 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Ремонт участка автодороги по ул.Лесная, подъезд к отделению ГБУЗ «РМ Ичалковская ЦРБ» в с. Большое Игнатово | Ремонт | 1932,54 | 1932,54 |  | 1932,54 | да | да | 2022 |  | | 0,34 |  |  |
| Ремонт проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово | Ремонт | 2243,4 | 428,7 | 1814,7 | 2243,4 |  |  | 2022 |  | | 0,418 |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | | Содержание автодорог | 2141,7 | 2141,7 | - | 2141,7 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| **Итого:** | |  |  | **44213,78** | **11612,22** | **32597,92** | **44213,78** |  |  |  |  | | 4,173 |  |  |
| Сельское  поселение | | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс.руб | Объем финансирования на 2023 год, тыс.руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы(№, дата | Срок ввода | | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | прочиеисточники | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | | план | факт |  |
| Большеигнатовское | | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района |  | 3170,7 | 191,5 | 2979,2 | 3170,7 |  |  | 2023 |  | |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Разинова в с. Большое Игнатово | Ремонт | 5161,72 | 51,62 | 5110,1 | 5161,72 | да |  | 2023 |  | | 0,483 |  |  |
| Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советская, подъезд к административным зданиям в с.Большое Игнатово | Кап. ремонт | 6685,61 | 131,21 | 6554,4 | 6685,61 | да |  | 2023 |  | | 0,266 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Садовая в с. Чукалы | Ремонт | 5619,37 | 56,19 | 5563,18 | 5619,37 | да |  | 2023 |  | | 0,357 |  |  |
| Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул.Пролетарская в с. Большое Игнатово |  | 700,00 | 700,00 |  | 700,00 |  |  | 2023 |  | |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Восточная в с. Старое Чамзино | Ремонт | 3708,76 | 370,88 | 3337,88 | 3708,76 | да |  | 2023 |  | | 0,336 |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  | 35,00 | 35,00 |  | 35,00 |  |  | 2023 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов №41 и 43 по ул. Советская в с. Большое Игнатово |  | 35,00 | 35,00 |  | 35,00 |  |  | 2023 |  | |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка | Ремонт | 5328,63 | 53,29 | 5275,34 | 5328,63 | да |  | 2023 |  | | 0,52 |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  | 28,00 | 28,00 |  | 28,00 |  |  | 2023 |  | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовым территориям многоквартирных домов №41 и 43 по ул. Советская в с. Большое Игнатово |  | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 |  |  | 2023 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Рабочая в д. Ташто Кшуманця |  | 19,9 | 19,9 |  | 19,9 |  |  | 2023 |  | |  |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | | Содержание автодорог | 2034,97 | 2034,97 | **-** | 2034,97 |  |  | 2023 |  | |  |  |  |
| Итого: | |  |  | **32552,66** | **3732,56** | **28820,1** | **32552,66** |  |  |  |  | | 1,962 |  |  |
| Сельское  поселение | | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость работ, тыс.руб | Объем финансирования на 2024 год, тыс.руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы(№, дата | Срок ввода | | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | прочиеисточники | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | | план | факт |  |
|  | | Разработка ПСД на кап ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая в с. Андреевка |  | 37,5 | 37,5 |  | 37,5 |  |  | 2024 |  | |  |  |  |
| Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | Ремонт | 1434,20 | 1434,20 |  | 1434,20 | да |  | 2024 |  | |  |  |  |
| Ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов №41 и 43 по ул. Советская в с. Большое Игнатово | Ремонт | 1349,940 | 1349,940 |  | 1349,940 | да |  | 2024 |  | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы автодороги по ул.Пролетарская в с. Большое Игнатово |  | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 |  |  | 2024 |  | |  |  |  |
| Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района |  | 1754,37 | 87,72 | 1666,65 | 1754,37 |  |  | 2024 |  | |  |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Рабочая в д. Ташто Кшуманця | ремонт | 2220,59 | 2220,59 |  | 2220,59 |  |  | 2024 |  | |  |  |  |
| Строительство автодороги по ул. Пролетарская в с. Большое Игнатово | Строительство | 8500,00 | 8500,00 |  | 8500,00 |  |  | 2024 |  | | 0,295 |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Первомайская в д. Ташто Кшуманця |  | 1100,00 | 1100,00 |  | 1100,00 |  |  | 2024 |  | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы автомобильной дороги по ул. Коммунистическая в с. Андреевка |  | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 |  |  | 2024 |  | |  |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | | Содержание автодорог | 3100,00 | 3100,00 |  | 3100,00 |  |  | 2024 |  | |  |  |  |
| Итого: | |  |  | **20096,6** | **18429,95** | **1666,65** | **20096,6** |  |  |  |  | | **0,295** |  |  |
| Сельское  поселение | | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость работ, тыс.руб | Объем финансирования на 2025 год, тыс.руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы(№, дат | Срок ввода | | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | прочиеисточн ики | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | | план | факт |  |
|  | | Ремонт участка автодороги по ул.Ленина в с. Большое Игнатово | ремонт | 1500,00 | 1500,00 |  | 1500,00 |  |  | 2025 |  | | 0,65 |  |  |
| Строительство автодороги по ул.Первомайская в д. Ташто Кшуманця | строительство | 30000,00 | 30000,00 |  | 30000,00 |  |  | 2025 |  | | 0,8 |  |  |
| Ремонт участка автодороги по ул.Якушева в д. Ташто Кшуманця | Ремонт | 1100,00 | 1100,00 |  | 1100,00 |  |  | 2025 |  | | 0,25 |  |  |
| Строительство автодороги по ул.Полевая, Луговая-1, Луговая-2 в с. Большое Игнатово | Строительство | 2125,00 | 2125,00 |  | 2125,00 |  |  | 2025 |  | | 1,76 |  |  |
| Строительство автодороги по ул.Михаила Нетяева в с. Большое Игнатово | Строительство | 2000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 |  |  | 2025 |  | | 0,4 |  |  |
| Строительство автодороги до сельского кладбища в с. Киржеманы | Строительство | 675,00 | 675,00 |  | 675,00 |  |  | 2025 |  | | 0,445 |  |  |
| Строительство автодороги по ул.Горького в с. Большое Игнатово | Строительство | 2000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 |  |  | 2025 |  | | 0,55 |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | | Содержание автодорог | 1300,00 | 1300,00 |  | 1300,00 |  |  | 2025 |  | |  |  |  |
| Итого: | |  |  | **40700,00** | **40700,00** |  | **40700,00** |  |  |  |  | | **4,855** |  |  |
| Сельское  поселение | | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость работ, тыс.руб | Объем финансирования на 2026 год, тыс.руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы (№, дата) | Срок ввода | | | Ввод мощности, | | Примечание |
| дорожный фонд | прочие источники | всего (гр.5+гр.6) | план | факт | | план | факт |  |
|  | | Строительство автодороги по ул.50 лет Победы в с. Большое Игнатово | Строительство | 3100,00 | 3100,00 |  | 3100,00 |  |  | 2026 |  | | 0,6 |  |  |
| Строительство автодороги до сельского кладбища в с. Атяшево | Строительство | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  | 2026 |  | | 0,6 |  |  |
| Строительство автодороги до сельского кладбища в с. Старое Чамзино | Строительство | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  | 2026 |  | | 0,47 |  |  |
| Строительство автодороги до сельского кладбища в с. Старые Селищи | Строительство | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  | 2026 |  | | 0,86 |  |  |
| Строительство автодороги до сельского кладбища в с. Хухорево | Строительство | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  | 2026 |  | | 0,55 |  |  |
| Строительство участка автодороги по ул.Заречная в с. Большое Игнатово | Строительство | 2000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 |  |  | 2026 |  | | 0,18 |  |  |
| Строительство участка автодороги по ул.М. Горького в с. Большое Игнатово | Строительство | 2500,00 | 2500,00 |  | 2500,00 |  |  | 2026 |  | | 0,46 |  |  |
| Итого: |  | **11600,00** | **11600,00** |  | **11600,00** |  |  | **2026** |  | | **3,72** |  |  |  |