Приложение 2

к Муниципальной  программе

«Развитие жилищно-комунального хозяйства

Большеигнатовского муниципального района

на период 2016-2025 годы»

Перечень  программных мероприятий

Программы развития жилищно-коммунального хозяйства

Большеигнатовского муниципального района на период 2016 – 2025 г.г.

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) в действующих ценах, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Установка блочно модульной котельной в с. Большое Игнатово по ул. Щорса для отапливания МКД | 2017 | ООО «Изотерма» | Внебюджетные источники | 4876 | - | 4876 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Установка блочно модульной котельной в с. Большое Игнатово по ул. Советская для отапливания МКД | 2024 | ООО «Изотерма» | Внебюджетные источники | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - |
| 3 | Установка блочно модульной котельной в с. Киржеманы | 2017 | ООО «Изотерма» | Внебюджетные источники | 4572 | - | 4572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Установка блочно модульной котельной в с. Большое Игнатово по ул. Советская для отапливания административных зданий | 2017 | ООО «Изотерма» | Внебюджетные источники | 10487 | - | 10487 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Установка блочно модульной котельной в с. Большое Игнатово по ул. Школьная для отапливания Большеигнатовской СОШ | 2024 | ООО «Изотерма» | Внебюджетные источники | 4572 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4572 | - |
| 6 | Установка блочно модульной котельной в с. Большое Игнатово по ул. Советская для отапливания Большеигнатовского детсада | 2024 | ООО «Изотерма» | Внебюджетные источники | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | - |
| 7 8 | Ремонт водоснабжения по ул. Луговая1,Луговая2, Полевая, Заречная, 50 лет Победы,Школьная и водопровода по ул. Юношева в с. Большое Игнатово . | 2021 | Администрация района | Всего, в том числе: | 755,18 | - | - | - | - | - | 755,18 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | средства республиканского бюджета | 709,866 | - | - | - | - | - | 709,87 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 45,311 | - | - | - | - | - | 45,31 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт скважины №2956 по ул. Советская в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | 2022 | Администрация района | Всего, в том числе | 136,335 | - | - | - | - | - | - | 136,335 | - | - | - |
|  |  |  |  | средства республиканского бюджета | 113,902 | - | - | - | - | - | - | 113,902 | - | - | - |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 22,433 | - | - | - | - | - | - | 22,433 | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ремонт скважины №2835 по ул. Ленинав с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | 2022 | Администрация района | Всего, в том числе | 136,335 | - | - | - | - | - | - | 136,335 | - | - | - |
|  |  |  |  | средства республиканского бюджета | 113,902 | - | - | - | - | - | - | 113,902 | - | - | - |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 22,433 | - | - | - | - | - | - | 22,433 | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Пополнение муниципального аварийного резерва Большеигнатовско муниципального района Рееспублики Мордовия | 2023 | Администрация района | Всего, в том числе | 423,481 | - | - | - | - | - | - | - | 423,481 |  |  |
|  |  |  |  | средства республиканского бюджета | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | 400,00 | - | - |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 23,481 | - | - | - | - | - | - | - | 23,481 | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего требуется финансовых средств по Программе |  |  |  |  | 30 558,331 | - | 19935 | - | - | - | 755,18 | 272,67 | 423,481 | 9172 | - |