Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики  Мордовия

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13»  марта  2023г.                                                                                 № 110

с. Большое Игнатово

Об утверждении годового отчета о реализации

«Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского

сельского поселения Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы

и на период до 2037 года» за 2022 год

В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», руководствуясь Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 18 ноября 2014 года № 528 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия»  Администрация Большеигнатовского муниципального района постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы и на период до 2037 года», за 2022 год согласно приложениям 1.1-1.7, 2, 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Большеигнатовского муниципального района в сети «Интернет».

Глава Большеигнатовского

муниципального района                                                        Т.Н. Полозова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении годового отчета о реализации

«Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского

сельского поселения Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы

и на период до 2037 года» за 2022 год»

- Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы и на период до 2037 года. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обустройство площадок накопления ТКО в рамках капитального ремонта в с. Большое Игнатово и д. Ташто Кшуманця Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | шт. | 0 | 6 | 0 | Мероприятие не выполнено (из-за отсутствия финансирования) |

Примечания:

<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении годового отчета о реализации

«Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского

сельского поселения Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы

и на период до 2037 года» за 2022 год»

- Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения - Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы - и на период до 2037 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обустройство площадок накопления ТКО в рамках капитального ремонта в с. Большое Игнатово и д. Ташто Кшуманця Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обустройство площадок накопления ТКО в рамках капитального ремонта в с. Большое Игнатово и д. Ташто Кшуманця Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Мероприятие не выполнено (из-за отсутствия финансирования) |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении годового отчета о реализации

«Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского

сельского поселения Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы

и на период до 2037 года» за 2022 год»

- Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

- реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы и на период до 2037 года | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятие | Обустройство площадок накопления ТКО в рамках капитального ремонта в с. Большое Игнатово и д. Ташто Кшуманця Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 00 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении годового отчета о реализации

«Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского

сельского поселения Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы

и на период до 2037 года» за 2022 год»

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2021г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы и на период до 2037 года | всего | 0 | 0 |
| 1.1. |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
| 1.2. |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
| 1.4. |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятие | Обустройство площадок накопления ТКО в рамках капитального ремонта в с. Большое Игнатово и д. Ташто Кшуманця Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордови | всего | 0 | 0 |
| 2.1. |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
| 2.2. |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
| 2.4. |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении годового отчета о реализации

«Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского

сельского поселения Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы

и на период до 2037 года» за 2022 год»

- Информация

- о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

- в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 3. | Всего |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении годового отчета о реализации

«Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского

сельского поселения Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы

и на период до 2037 года» за 2022 год»

- Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20 ___г. <*> | Первоначально доведенное муниципальные задания |  | Муниципальные задания с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение |  | Остаток средств на 01.01.20 __г. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении годового отчета о реализации

«Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского

сельского поселения Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы

и на период до 2037 года» за 2022 год»

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2023 г.

- Наименование муниципальной программы   Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского  сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022годы и на период до 2037 года

Ответственный исполнитель Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Администрации

Большеигнатовского  муниципального района

«Об утверждении годового отчета о реализации

«Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского

сельского поселения Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы

и на период до 2037 года» за 2022 год»

Аналитическая справка к годовому отчету о реализации и оценке эффективности   муниципальной  «Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия на 2018-2022 годы и на период до 2037 года за 2022 г.

Муниципальная «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы и на период до 2037 года», утверждена постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 01.06.2018 года № 254.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Большеигнатовского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений.

Настоящая Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса. Цель программы - определение оптимального варианта модернизации коммунальной инфраструктуры поселения, при котором:

-	обеспечивается качество, надёжность и доступность предоставления коммунальных услуг населению;

-	улучшение экономической  ситуации в сельском поселении;

-	создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций.

В 2022 году по Программе было запланировано одно мероприятие «Обустройство 6 площадок ТКО (в рамках капитального ремонта) в с. Большое Игнатово и д. Ташто Кшуманця Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.

Денежные средства на финансирование программных мероприятий муниципальной программы на 2022 год не предусматривались, в связи с этим не представляется возможным просчитать уровень эффективности реализации программы.