Приложение 1

# к муниципальной программе

# Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «Жилище» на 2024-2030 годы

# подпрограмма

# "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия" на 2024-2030 гг. муниципальной программы "Жилище"  на 2024 – 2030 годы

# Паспорт
подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия" на 2024-2030гг. муниципальной программы "Жилище"  на 2024 – 2030 годы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия в лице первого заместителя Главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Цель Подпрограммы | финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов |
| Задачи подпрограммы | переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2023 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | количество расселенных помещений, в том числе по этапам: этап 2024 года - 0 единиц; этап 2025 года - 0 единицы; этап 2026 года - 3 единица; этап 2027 года - 0 единицы; этап 2028 года - 0 единиц; этап 2029 года - 0 единиц; этап 2030 года - 0 единиц. число переселенных граждан в период реализации Подпрограммы, в том числе по этапам: этап 2024 года - 0 чел.; этап 2025 года - 0 чел.; этап 2026 года – 6 чел.; этап 2027 года - 0 чел.; этап 2028 года - 0 чел.; этап 2029 года - 0 чел.; этап 2030 года - 0 чел расселяемая площадь жилых помещений, в том числе по этапам: этап 2024 года - 0 кв. м; этап 2025 года - 0 кв. м; этап 2026 года – 117,4 кв. м; этап 2027 года – 0 кв. м; этап 2028 года - 0 кв. м; этап 2029 года - 0 кв. м; этап 2030 года - 0 кв. м; |
| Основные мероприятия подпрограммы | -проведение инвентаризации объемов наличия аварийного жилья - составление реестра жилых домов, признанных до 1 января 2023 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в аварийных домах, входящих в текущий этап подпрограммы, об условиях, сроках, порядке переселения, порядке изъятия жилых помещений и размере возмещения за изымаемые жилые помещения с целью выявления пожеланий собственников помещений о выбранном способе и иных условиях переселения; - проведение оценки экономической эффективности способов переселения; - проведение практической деятельности по обеспечению переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилья. - проведение оценки степени готовности муниципального образования для реализации подпрограммы переселения; -формирование перечня аварийных многоквартирных домов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 - 2030 годы (в один этап) |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы в 2024 - 2030 годах – 8 335,00 тыс. рублей, из них: - средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 8 252,00 тыс. рублей; - средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 83,00 тыс. рублей; -средства местных бюджетов – 0,00 тыс. рублей; в том числе: 2024 год: -всего - 0 тыс. рублей, из них: - средства Фонда - 0 тыс. рублей; -средства республиканского бюджета Республики Мордовия - 0 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 0 тыс. рублей; 2025 год: -всего - 0 тыс. рублей, из них: - средства Фонда - 0 тыс. рублей; -средства республиканского бюджета Республики Мордовия - 0 тыс. рублей; -средства местных бюджетов - 0 тыс. рублей; 2026 год: -всего – 8 335,00 тыс. рублей, из них: - средства Фонда – 8 252,00 тыс. рублей; -средства республиканского бюджета Республики Мордовия - 83,00 тыс. рублей; -средства местных бюджетов – 0,00 тыс. рублей; 2027 год: – 0 тыс. рублей, из них: - средства Фонда – 0 тыс. рублей; -средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 0 тыс. рублей; -средства местных бюджетов – 0 тыс. рублей; 2028 год: -всего - 0 тыс. рублей, из них: - средства Фонда - 0 тыс. рублей; -средства республиканского бюджета Республики Мордовия - 0 тыс. рублей; -средства местных бюджетов - 0 тыс. рублей; 2029 год: -всего - 0 тыс. рублей, из них: - средства Фонда - 0 тыс. рублей; -средства республиканского бюджета Республики Мордовия - 0 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 0 тыс. рублей; 2030 год: -всего - 0 тыс. рублей, из них: - средства Фонда - 0 тыс. рублей; -средства республиканского бюджета Республики Мордовия - 0 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 0 тыс. рублей Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов разных уровней |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -ликвидация жилищного фонда, признанного до 1 января 2023 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации; -создание комфортных условий для проживания граждан; -социальное благополучие в обществе |

# Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Качество жилищного фонда Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, его состояние и технические показатели остаются не очень высокими. Около половины многоквартирного жилищного фонда района требует капитального ремонта или реконструкции.

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов района, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, негативно влияет на отношение населения к эффективности деятельности муниципальных властей. Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья.

В 2015- 2022 годах переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда осуществлялось в рамках программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда. В результате реализации данных программ в районе построено для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидировано непригодных для проживания жилых домов общей площадью более 0,6996 тыс. кв. м жилья, переселено 42 жителя.

Однако результаты реализации данных программ не достигли нужного эффекта по причине недостаточного финансирования. Объемы ветхого и аварийного жилищного фонда продолжают увеличиваться.

Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилище удовлетворительного качества.

Значимость проблемы и ограниченность бюджетных средств определяют целесообразность использования программно-целевого метода.

Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Подпрограммы будет способствовать снижению социальной напряженности в районе, улучшению демографической ситуации, стабилизации ситуации в строительной отрасли, развитию рынка жилья.

Из вышеизложенного следует, что:

ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда происходит недостаточными темпами, так как объемы такого жилья имеют тенденцию к увеличению;

задачу ликвидации непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда невозможно решить без решения задачи модернизации и капитального ремонта жилья, пока не достигшего уровня ветхости;

ликвидация жилищного фонда, непригодного для проживания, должна стать задачей государственной жилищной политики.

Разработка Подпрограммы, связанной с ликвидацией аварийного жилищного фонда, в увязке с требованиями законов о формировании рынка доступного жилья позволит оказать значительный позитивный эффект на состояние жилищного фонда поселений, социальное благополучие в обществе, общее экономическое развитие.

Отсутствие программно-целевого метода, учитывая масштабы жилищного фонда Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, темпы роста ветхого и аварийного жилья, техническое состояние многоквартирных жилых домов в районе, а также многообразие собственников жилых помещений, делает невозможным решение проблемы передачи управления жильем собственникам.

# Раздел 2. Основные цель и задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Целью Подпрограммы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить задачи по переселению до сентября 2030 года граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2023 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Подпрограмма рассчитана на долгосрочный период: 2024 - 2030 годы.

Основными целевыми показателями являются:

-количество расселенных помещений;

-число переселенных граждан;

-расселяемая площадь жилых помещений.

Разбивка целевых показателей по этапам реализации подпрограммы указана в приложении 1.

# Раздел 3. Перечень мероприятий

Мероприятия Подпрограммы предусматривают проведение комплекса мер по сносу и переселению граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2023 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Комплекс мер предусматривает ряд организационных, информационных и финансово-инвестиционных мероприятий.

Организационные мероприятия предполагают:

На уровне муниципальных образований:

-проведение инвентаризации объемов наличия аварийного жилья - составление реестра жилых домов, признанных до 1 января 2023 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

-разъяснительную работу с гражданами, проживающими в аварийных домах, входящих в текущий этап подпрограммы, об условиях, сроках, порядке переселения, порядке изъятия жилых помещений и размере возмещения за изымаемые жилые помещения с целью выявления пожеланий собственников помещений о выбранном способе и иных условиях переселения;

-оценку экономической эффективности способов переселения;

-практическую деятельность по обеспечению переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилья.

-оценку степени готовности муниципального образования для реализации подпрограммы переселения;

-формирование перечня аварийных многоквартирных домов.

Информационные мероприятия предполагают информационное обеспечение путем предоставления собственникам помещений в аварийных многоквартирных домах информации о подготовке и реализации подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

1) официальный сайт Большеигнатовского муниципального района  в сети "Интернет";

2) информационный биллютень « Большеигнатовский вестник»;

3) сайт "Реформа ЖКХ";

Мероприятия, направленные на организацию информационного обеспечения, также включают обмен и распространение положительного опыта решения проблемы ликвидации аварийного жилья.

Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия в лице первого заместителя Главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития по результатам заблаговременно проведенных мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда представляют в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия предложения для формирования адресного перечня аварийных многоквартирных домов с этапами участия.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия обеспечивает проверку достоверности представленной информации путем проведения выборочной очной проверки аварийных многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, подтверждающих признание многоквартирных домов аварийными

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также привлечение средств собственников, различных инвестиций.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении 2.

# Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

На основании проведенной органами местного самоуправления инвентаризации жилищного фонда объем жилищного фонда, признанного до 1 января 2023 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации по республике, составляет 0,1174 тыс. кв. метров.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам устанавливается Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации" и составляет в 2023 году 70 893 рубля за 1 квадратный метр.

В рамках Подпрограммы предполагается, что минимальная доля долевого финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия и местных бюджетов составляет 2%.

Ожидаемые расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2024 - 2030 годах составят 8 335,00  тыс. рублей, из них:

-средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд)  8 252,00. рублей;

-средства республиканского бюджета Республики Мордовия  83,00 тыс. рублей;

-средства местных бюджетов 0,00 тыс. рублей.

Основным направлением финансирования Подпрограммы является предоставление бюджетных субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Данные субсидии могут быть направлены муниципальными образованиями исключительно:

на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) на строительство таких домов;

на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 7 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания;

на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

В случае строительства, приобретения муниципальными образованиями жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет дополнительных источников финансирования, которыми могут быть средства местных бюджетов, а также внебюджетные средства.

Строящееся или приобретаемое жилье в рамках подпрограммы переселения граждан из аварийного жилищного фонда должно соответствовать установленным требованиям, приведенным в приложении 3.

Адресный список жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими переселению в 2024 - 2030 годах, приведен в приложении 4.

# Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы включает в себя механизм взаимодействия государственного заказчика Подпрограммы, участников Подпрограммы и граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в соответствии с настоящей Программой. Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В реализации Подпрограммы участвуют муниципальные образования, органы местного самоуправления которых:

выполнили условия, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

приняли решение о долевом финансировании переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета.

Порядок предоставления и расходования субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, критерии очередности участия в программе, порядок определения размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, порядок уплаты гражданами части стоимости приобретаемых жилых помещений устанавливается отдельным нормативно правовым актом.

Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия в лице первого заместителя Главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития осуществляет общее руководство и управление Программой.

# Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Подпрограммы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений качества жилья за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Подпрограммы проектов целям и задачам Подпрограммы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

количество расселенных помещений в период с 2024  по 2030 год – 3 единицы, в том числе:

2024 года - 0 ед.;

2025 года - 0 ед.;

2026 года - 3 ед.;

2027 года - 0 ед.;

2028 года - 0 ед.;

2029 года - 0 ед.;

2030 года – 0 ед;

число переселенных граждан в период с 2024 по 2030 год – 6  человек, в том числе:

2024 года – 0  чел.;

2025 года - 0  чел.;

2026 года – 6  чел.;

2027 года – 0 чел.;

2028 года - 0  чел.

2029 года - 0  чел.

2030 года – 0  чел.

общая площадь расселяемых помещений в период с 2024 по 2030 год – 117,4 кв. м., в том числе:

2024 года - 0  кв. м;

2025 года - 0  кв. м;

2026 года – 117,4  кв. м;

2027 года –0  кв. м;

2028 года - 0  кв. м.

2029 года - 0  кв. м.

2030 года – 0 кв. м.

Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей:

обеспечение надлежащего использования, содержания и ремонта общего имущества дома;

обеспечение сохранности общего имущества дома;

создание комфортных условий для проживания граждан;

ресурсосбережение.

Приложение 1
к подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия" на 2024-2030 гг.

Целевые показатели
по этапам реализации подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия" на 2024-2030 гг

| N п/п | Наименование показателя | Период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, кв. метров | 0 | 0 | 117,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество граждан расселенных из аварийного жилищного фонда, человек | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество расселенных помещений, единиц | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2
к подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия" на 2024-2030 гг.

# Объемы и источники финансирования подпрограммы

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия" на 2024-2030гг

тыс. руб.

| Источники финансирования | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 8 252,00 | 0 | 0 | 8 252,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия | 83,00 | 0 | 0 | 83,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 8 335,00 | 0 | 0 | 8 335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3
к подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия" на 2024-2030гг.

# Рекомендуемые требования
к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Данные требования необходимо учитывать при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации муниципальных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

# 1. Требования к проектной документации на дом

В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть установлены таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.

Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями:

- постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

- Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные";

- СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

- СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах";

- СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений";

- СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты";

- СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям";

- СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения".

Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации".

# 2. Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье

Строящиеся дома должны иметь:

- положительное заключение проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы в отношении проектной документации на строительство дома;

- несущие строительные конструкции должны быть выполнены из следующих материалов:

а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;

б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;

в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.

Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIP панелей, металлических сэндвич панелей.

- подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;

- санитарный узел (раздельный или совмещенный), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину.

- внутридомовые инженерные системы, включая системы:

а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);

б) холодного водоснабжения;

в) водоотведения (канализации);

г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания (в соответствии с проектной документацией);

д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);

е) горячего водоснабжения;

ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);

з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);

- в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения;

- принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в установленном порядке лифты (при наличии в соответствии с проектной документацией).

Лифты рекомендуется оснащать:

а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;

б) оборудованием для связи с диспетчером;

в) аварийным освещением кабины лифта;

г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;

д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении.

- внесенные в Государственный реестр средства измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);

- легкосбрасываемые оконные блоки;

- освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;

- при входах в подъезды дома освещение с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьки над входной дверью и утепленные дверные блоки с ручками и автодоводчиком;

- во входах в подвал (техническое подполье) дома металлические дверные блоки с замком, ручками и автодоводчиком;

- отмостку из армированного бетона, асфальта, устроенную по всему периметру дома и обеспечивающую отвод воды от фундаментов;

- организованный водосток;

- благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией).

# 3. Требования к функциональному оснащению и отделке помещений

Построенные и приобретаемые для переселения граждан из аварийного жилищного фонда жилые помещения должны располагаться на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного и должны быть:

- оборудованы подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):

а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;

б) холодного водоснабжения;

в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной);

г) водоотведения (канализации);

д) отопления (централизованного или автономного);

е) вентиляции;

ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией);

з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);

- иметь чистовую отделку "под ключ", в том числе:

а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;

б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;

в) легкосбрасываемые оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома (с возможностью открытия створок (фрамуг, форточек) в двух позициях) и подоконниками;

г) вентиляционные решетки;

д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;

е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:

- звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);

- мойку со смесителем и сифоном;

- умывальник со смесителем и сифоном;

- унитаз с сиденьем и сливным бачком;

- ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;

- одно-, двухклавишные электровыключатели;

- электророзетки;

- выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;

- газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);

- радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;

ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;

з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;

и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки).

# 4. Требования к материалам, изделиям и оборудованию

Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования.

Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.

Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результатов таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

# 5. Требование к энергоэффективности дома

Предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже "В" согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 июня 2016 г. N 399/пр.

Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:

- предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования указанные выше;

- производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;

- проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;

- выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);

- проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации;

- выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);

- проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;

- устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.

Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года N 399/пр.

6. Требования к эксплуатационной документации дома

Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения" (в соответствии с проектной документацией).

Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику.

Приложение 4
к подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия" на 2024-2030 гг.

# Сведения
об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2023 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (по состоянию на 1 января 2024 года)

| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Документы, подтверждающие признание многоквартирных домов в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  | Сведения об общей площади аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению до 1 сентября 2030 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома |  |  | Заключение межведомственной комиссии |  | Решение органа местного самоуправления/ органа исполнительной власти субъекта РФ о признании многоквартирного дома аварийным |  |  |  |  |
|  |  |  |  | наименование специализированной организации | номер | дата | номер | дата | номер |  | дата | Общая площадь жилого помещения, кв. м | количество человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| Итого по муниципальному образованию Большеигнатовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,4 | 6 |
| 1 | с. Протасово | с. Протасово, ул. Ленина, д. 20 | 1974 | ФГБОУ ВО "МГУ им. Н.П. Огарева" | 111/01-01-20 | 23.10.2020 | 9 | 10.12.2020 | 9 | 10.12.2020 |  | 117,4 | 6 |