ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1.

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района  «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района на 2021- 2030 годы» за 2022 год»

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа « Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района на 2021- 2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля расходов на ИКТ в бюджете Большеигнатовского муниципального района | % |  | 0,22 | 0,11 | Финансирование мероприятий программы в 2022 году исполнено на 50 %. |
| 2 | Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | % |  | 80 | 80 |  |
| 3 | Доля социально-значимых объектов, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет» | % |  | 93,5 | 100 | Все социально-значимые объекты Большеигнатовского района имеют доступ к сети «Интернет» |
| 4 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления иностранного программного обеспечения | % |  | <20 | 20 | В 2022 году расходов на программное обеспечение не было |
| Подпрограмма 1. Информационная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» | % |  | 100 | 100 | Все образовательные учреждения района имеют доступ к сети «Интернет» |
| 1.2. | Доля органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет» | % |  | 100 | 100 | Все органы местного самоуправления района имеют доступ к сети «Интернет» |
| 1.3. | Доля информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления Республики Мордовия, перенесенных в государственную единую облачную платформу | % |  | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. Цифровое муниципальное управление |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправ ления и бюджетными учреждения ми, осуществляемых в цифровом виде | % |  | 50 | 50 |  |
| 12.2. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % |  | 85 | 85 |  |
| 22.3. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и муниципальных учреждений с долей государственного участия более 50 %, с применением электронной подписи | % |  | 82 | 23 | Из 13 учреждений (органы местного самоуправления и подведомственные муниципальные учреждения) имеют доступ к внутриведомственному и межведомственному юридически значимого электронному документообороту - 3 |
| 22.4. | Доля органов местного самоуправления, оснащённых типовым автоматизированным рабочим местом | % |  | 40 | 40 |  |
| Подпрограмма 3. Кадры для цифровой экономики |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество сотрудников органов местного самоуправления, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования |  |  | 10 | 0 | Направлялось 10 муниципальных служащих. Не набрали необходимое количество баллов для получения свидетельства о КПК |
| 3.2. | Доля населения, обладающего ключевыми компетенциями цифровой экономики |  |  | 36 | 36 |  |
| Подпрограмма 4. Информационная безопасность |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. 4 | Доля органов местного самоуправления, в штате которых имеются специалисты по защите информации, имеющие соответствующую квалификацию | % |  | 90 | 10 | В штате ОМСУ отсутствует штатной единицы специалист по защите информации. Заключаются гражданско-правовые договора на оказание услуг в данной области. |
| 4.2. | Количество специалистов по технической защите информации органов местного самоуправления, прошедших повышение квалификации | чел. |  | 2 | 0 | В штате ОМСУ отсутствует штатной единицы специалист по защите информации. |
| 4.3. | Доля органов местного самоуправления и муниципальных организаций в которых внедрены нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок создания и функционирования системы информационной безопасности | % |  | 85 | 100 | Нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок создания и функционирования системы информационной безопасности разработаны, приняты и внедрены во всех ОМСУ |

Примечания:

<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района  «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района на 2021- 2030 годы» за 2022 год»

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района на 2021-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Устранение цифрового неравенства, подключение к сети «Интернет» общественно значимых объектов Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (образовательных, культурных, спортивных и иных организаций) | Поняева И.М.- заместитель главы района по финансово-экономическим и общим вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Все образовательные, культурные, спортивные и иные организации социальной сферы должны иметь широкополосный доступ к сети «Интернет» | Все образовательные, культурные, спортивные и иные организации социальной сферы имеют широкополосный доступ к сети «Интернет» |  |
| 1.2 | Создание, развитие и эксплуатация структурированных кабельных сетей (локально вычислительных сетей) и телекоммуникационных сервисов в местах размещения органов местного самоуправления | Поняева И.М.- заместитель главы района по финансово-экономическим и общим вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Все органы местного самоуправления в Республике Мордовия должны иметь широкополосный доступ к сети «Интернет» | Все органы местного самоуправления в Республике Мордовия имеют широкополосный доступ к сети «Интернет» |  |
| 1.3 | Обеспечение подключения органов местного самоуправления Республики Мордовия к инфраструктуре российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet) | Поняева И.М.- заместитель главы района по финансово-экономическим и общим вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Реализовать требования Указа Президента Российской Федерации от 22.05.2015 г. № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации» | Организована работа в системе СМЭВ, СЭД Дело, обеспечивается доступ к система ЗАГС и АИС несовершеннолетние, имеется доступ к ВКС. |  |
| 2. | Цифровое государственное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Цифровая трансформация муниципальных услуг и сервисов | Поняева И.М.- заместитель главы района по финансово-экономическим и общим вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечить возможность получения результатов предоставления приоритетных массовых социально-значимых муниципальных услуг и сервисов без посещения многофункциональных центров или органов, предоставляющих услуги и сервисы | Ведется работа по переводу социально-значимых услуг в электронный вид в целях их предоставления без посещения многофункциональных центров или органов, предоставляющих услуги и сервисы |  |
| 2.2. | Цифровая трансформация муниципальной службы | Поняева И.М.- заместитель главы района по финансово-экономическим и общим вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечить повышение эффективности деятельности ОМСУ за счет внедрения цифровых технологий | Внедрена СЭД «Дело», обеспечено участие должностных лиц и муниципальных служащих в совещаниях в режиме ВКС, ОМСУ района, подведомственные организации используют единую с ИОГВ электронную почту с доменом e-mordova.ru |  |
| 2.3. | Развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и ресурсов | Поняева И.М.- заместитель главы района по финансово-экономическим и общим вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечить повышение эффективности деятельности ОМСУ за счет внедрения и развития информационных систем и ресурсов | ведется работа в системах: АИС САО, ФИАС, Работа в России; ССТУ, СМЭВ, ГАС Управление и др. |  |
| 3. | Кадры для цифровой экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание содействия гражданам в освоении компетенций цифровой экономики | Поняева И.М.- заместитель главы района по финансово-экономическим и общим вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Жителями района должны быть освоены ключевые компетенции цифровой экономики | Жителями района освоены ключевые компетенции цифровой экономики |  |
| 3.2. | Внедрение в систему образования требований к ключевым компетенциям цифровой экономики | Киреева Т.М. – заместитель главы района по социальным вопросам – начальник управления по социальной работе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выпускники образовательных организаций всех уровней образования должны обладать ключевыми компетенциями цифровой экономики | Выпускники образовательных организаций всех уровней образования обладают ключевыми компетенциями цифровой экономики |  |
| 3.3. | Поддержка и развитие талантов обучающихся в области математики, информатики и цифровых технологий | Киреева Т.М. – заместитель главы района по социальным вопросам – начальник управления по социальной работе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечить популяризацию в районе IT-сферы и создана система раннего выявления и поддержки талантов обучающихся в области математики, информатики, технологий цифровой экономики |  |  |
| 3.4. | Реализация мероприятий по подготовке кадров и обучению ключевым компетенциям цифровой экономики | Поняева И.М.- заместитель главы района по финансово-экономическим и общим вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В полном объеме обеспечить перспективную потребность цифровой экономики района в кадрах |  | муниципальные служащие не смогли пройти КПК из за высокой порогового значения прохождения |
| 4. Информационная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления | Поняева И.М.- заместитель главы района по финансово-экономическим и общим вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечить внедрение СЭД Дело в администрации Большеигнатовского муниципального района. Обеспечить разграничение ролей при входе в ПК. Обеспечить АРМ муниципальных служащих антивирусной защитой | На 21 АРМ установлена СЭД Дело. Все АРМ обеспечены антивирусной программой «DrWeb». На всех АРМ роли доступа разграничены |  |
| 4.2. | Обеспечение информационной безопасности критической информационной инфраструктуры органов местного самоуправления | Поняева И.М.- заместитель главы района по финансово-экономическим и общим вопросам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | Все АРМ обеспечены антивирусной программой «DrWeb». На всех АРМ роли доступа разграничены |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3.

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района  «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района на 2021- 2030 годы» за 2022 год»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района на 2021-2024 годы» | всего в том числе: | 900 | X | X | X | 223,00 | 224,4 | 224,4 |
| 1.1. | Основное мероприятие | Устранение цифрового неравенства, подключение к сети «Интернет» общественно значимых объектов Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (образовательных, культурных, спортивных и иных организаций) |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие | Создание, развитие и эксплуатация структурированных кабельных сетей (локально вычислительных сетей) и телекоммуникационных сервисов в местах размещения органов местного самоуправления |  |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие | Обеспечение подключения органов местного самоуправления Республики Мордовия к инфраструктуре российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet) | Поняева И.М.- руководитель аппарата администрации муниципального района | 900 | 01/04 | 18001420700 | 240 | 223,0 | 222,4 | 222,4 |
| 1.4. | Основное мероприятие | Цифровая трансформация муниципальных услуг и сервисов | Поняева И.М.- руководитель аппарата администрации муниципального района) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Основное мероприятие | Цифровая трансформация муниципальной службы | Ляхманова Н.В. , Казаков А.В. |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Основное мероприятие | Оказание содействия гражданам в освоении компетенций цифровой экономики | Поняева И.М.- руководитель аппарата администрации муниципального района) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Основное мероприятие | Внедрение в систему образования требований к ключевым компетенциям цифровой экономики | Поняева И.М.- руководитель аппарата администрации муниципального района) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Основное мероприятие | Поддержка и развитие талантов обучающихся в области математики, информатики и цифровых технологий | Поняева И.М.- руководитель аппарата администрации муниципального района) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Основное мероприятие | Реализация мероприятий по подготовке кадров и обучению ключевым компетенциям цифровой экономики | Ляхманова Н.В. , Казаков А.В. |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Основное мероприятие | Разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления | Поняева И.М.- руководитель аппарата администрации муниципального района) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | Основное мероприятие | Обеспечение информационной безопасности критической информационной инфраструктуры органов местного самоуправления | Поняева И.М.- руководитель аппарата администрации муниципального района) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4.

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района  «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района на 2021- 2030 годы» за 2022 год»

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 г.

тыс.руб.

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов предусмотренных муниципальной программой | Фактический расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа | «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района на 2021 – 2030 годы» | Всего | 223,0 | 222,4 |
|  |  |  | Местный бюджет | 223,0 | 222,4 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие | Устранение цифрового неравенства, подключение к сети «Интернет» общественно значимых объектов Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (образовательных, культурных, спортивных и иных организаций) | Всего | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие | Создание, развитие и эксплуатация структурированных кабельных сетей (локально вычислительных сетей) и телекоммуникационных сервисов в местах размещения органов местного самоуправления |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие | Обеспечение подключения органов местного самоуправления Республики Мордовия к инфраструктуре российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet) | Всего | 223,0 | 222,4 |
|  |  |  | Местный бюджет | 223,0 | 222,4 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  | Цифровое государственное управление |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие | Цифровая трансформация муниципальных услуг и сервисов |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие | Цифровая трансформация муниципальной службы |  | 0,0 | 0,0 |
| 3. |  | Кадры для цифровой экономики |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие | Оказание содействия гражданам в освоении компетенций цифровой экономики |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие | Внедрение в систему образования требований к ключевым компетенциям цифровой экономики |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие | Поддержка и развитие талантов обучающихся в области математики, информатики и цифровых технологий |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие | Реализация мероприятий по подготовке кадров и обучению ключевым компетенциям цифровой экономики |  | 0,0 | 0,0 |
| 4. |  | Информационная безопасность | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Основное мероприятие | Разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие | Обеспечение информационной безопасности критической информационной инфраструктуры органов местного самоуправления |  | 0,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5.

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района  «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района на 2021- 2030 годы» за 2022 год»

Информация

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | бюджетные ассигнования не перераспределялись | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6.

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района  «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района на 2021- 2030 годы» за 2022 год»

Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2022 г. <*> | Первоначально доведенное муниципальные задания |  | Муниципальные задания с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение |  | Остаток средств на 01.01.20 23г. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7.

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района  «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района на 2021- 2030 годы» за 2022 год»

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на  31.12.2022 год

Наименование муниципальной программы «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района на 2021- 2030 годы» за 2022 год»

Ответственный исполнитель Администрация Большеигнатовского муниципального района

(главный распорядитель бюджетных средств)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | 14.02.2022 | 64 | О внесении изменений в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от 31.08.2020 г. № 380 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района на 2021-2024 годы» (изменения в части финансирования) |
| 2 | Постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | 09.08.2022 | 390 | О внесении изменений в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от 31.08.2020 г. № 380«Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района на2021-2024 годы» (изменения в части увеличения периода действия муниципальной программы) |