ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Администрации

Большеигнатовского  муниципального района

«Об утверждении годового отчета о реализации  муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2025 годы, за 2022 год»

Аналитическая справка к годовому отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2025 годы» за 2022 г.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2025 годы», утверждена постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 12.11.2019 года № 473 (далее-Программа).

Ответственный исполнитель: Администрация Большеигнатовского муниципального района; соисполнителями программы являются отдел по работе с учреждениями образования, отделение Госавтоинспекции ММО МВД России «Ичалковский» (по согласованию)».

Основными целями Программы является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий.

На реализацию  основных мероприятий Программы на 2022 год было запланировано финансовых средств в размере 1,0 руб. Все мероприятия программы реализованы с использованием запланированных финансовых средств.

Основные задачи на 2022 год это выполнение показателей- целевых индикаторов, которые являются показателем эффективности исполнения программы.

В рамках Программы в 2022 году достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) Количество ДТП, произошедших по вине детей (по плану запланировано- 0 ДТП произошедших по вине детей, по факту- 0 ДТП по вине детей);

2) Количество ДТП с участием детей (по плану запланировано- 0 ДТП с участием детей, по факту- 1 ДТП с участием детей);

3) Количество ДТП с пострадавшими (по плану запланировано- 3 ДТП с пострадавшими, по факту-  7 ДТП с пострадавшими);

4) Количество лиц, погибших в результате ДТП (по плану запланировано- 0 ДТП с погибшими, по факту- 0 ДТП с погибшими);

5) Количество нарушений правил дорожного движения ПДД пешеходами и водителями транспортных средств(по плану запланировано- 350 нарушений ПДД, по факту- 198 нарушений ПДД);

Выполнены следующие основные мероприятия:

1) Проведение инструктивных совещаний, семинаров по соблюдению правил дорожного движения с педагогами, родителями, учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений с участием сотрудников Госавтоинспекции общеобразовательных учреждений - в течение года проводились регулярно;

2) Создание базы методических разработок: уроков по изучению правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в муниципальных общеобразовательных учреждениях- регулярно изучались на уроках ОБЖ, на классных часах, во время внеурочной деятельности;

3)  Оборудование площадок для занятий по предупреждению опасного поведения учащихся - участников дорожного движения- оборудованы;

4) Приобретение уголков по безопасности дорожного движения в учебных заведениях района- уголки по безопасности дорожного движения в детских садах и школах имеются;

5) Приобретение средств наглядной агитации по безопасности дорожного движения в учебных заведениях района- средства наглядной агитации по безопасности дорожного движения в детских садах и школах имеются;

6) Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в средствах массовой информации и в сети «Интернет»- вопросы по безопасности дорожного движения регулярно освещались на сайтах образовательных учреждений, в средствах массовой информации и в сети «Интернет»;

7) Обеспечение агитационным материалом- обеспечены;

8) Участие в Проведении профилактических мероприятий сотрудников Госавтоинспекции ММО МВД России «Ичалковский»- Регулярно проводились различные акции и мероприятия с участием сотрудников Госавтоинспекции ММО МВД России «Ичалковский»;

9) Обеспечение проведения пропагандистских мероприятий с их участием с освещением в районных СМИ и на сайтах образовательных учреждений Большеигнатовского района- пропагандистские мероприятия были проведены, отряды юных инспекторов работают, участвуют в республиканском конкурсе «Безопасное колесо». Проводилось их освещение на сайтах образовательных учреждений;

10) Проведение комплексных проверок эксплуатационного состояния улично-дорожной сети- проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети поводятся на постоянной основе;

11) Обеспечение ежемесячного в период с мая по август участия в оперативно-профилактическом мероприятии «Мотоцикл» членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав- члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав принимали участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Мотоцикл»;

12) Приобретение светоотражающих элементов- светоотражающие значки были приобретены и  вручены участникам дорожного движения.

13) Обеспечение еженедельного размещения публикаций по проблемам безопасности дорожного движения в районной газете «Восход», а также на официальном сайте - при возникновении необходимости публикации по проблемам безопасности дорожного движения в районной газете «Восход», а также на официальном сайте Администрации Большеигнатовского района размещались.

Проведенная оценка эффективности реализации данной программы за 2022 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила – 100 %, степень достижения целевых значений - 73,9 %, эффективность использования финансовых средств – 100%, проведенная оценка общего уровня эффективности реализации программы за 2022 год свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности реализации программы.