ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2025 годы»,

за 2022 год»

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество ДТП, произошедших по вине детей | штук | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество ДТП с участием детей | штук | 1 | 0 | 1 | происходят из-за нарушения водителями правил дорожного движения |
| 3. | Количество ДТП с пострадавшими | штук | 5 | 3 | 5 | происходят из-за нарушения водителями правил дорожного движения |
| 4. | Количество лиц, погибших в результате ДТП | штук | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество нарушений правил дорожного движения ПДД пешеходами и водителями транспортных средств | штук | 240 | 350 | 198 |  |

Примечания:

<*>Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2025 годы,

за 2022 год»

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение инструктивных совещаний, семинаров с участием сотрудников Госавтоинспекции ММО МВД России "Ичалковский" по соблюдению правил дорожного движения с педагогами, родителями, учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений | Антипова Л.И.– начальник отдела по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Воспитание законопослушных участников дорожного движения | Инструктивные совещания и семинары по соблюдению правил дорожного движения с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений проводятся регулярно |  |
| 2. | Создание базы методических разработок: уроков по изучению правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Антипова Л.И.– начальник отдела по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Воспитание законопослушных участников дорожного движения | Правила дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма регулярно изучаются на уроках ОБЖ, на классных часах, во время внеурочной деятельности |  |
| 3. | Обеспечение проведения пропагандистских мероприятий с их участием с освещением в районных СМИ и на сайтах образовательных учреждений Большеигнатовского района | Антипова Л.И.– начальник отдела по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Активация работы отрядов юных инспекторов безопасности дорожного движения | Пропагандистские мероприятия проводятся, отряды юных инспекторов работают, участвуют в республиканском конкурсе «Безопасное колесо». Проводится их освещение на сайтах образовательных учреждений |  |
| 4. | Оборудование площадок для занятий по предупреждению опасного поведения учащихся - участников дорожного движения | Киреева Т.М.- заместитель Главы Большеигнатовского муниципального района по социальным вопросам- начальник управления по социальной работе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Воспитание законопослушных участников дорожного движения | Оборудованы |  |
| 5. | Приобретение уголков по безопасности дорожного движения в учебных заведениях района | Киреева Т.М.- заместитель Главы Большеигнатовского муниципального района по социальным вопросам- начальник управления по социальной работе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Воспитание законопослушных участников дорожного движения | Уголки по безопасности дорожного движения в детских садах и школах имеются |  |
| 6. | Приобретение средств наглядной агитации по безопасности дорожного движения в учебных заведениях района | Киреева Т.М.- заместитель Главы Большеигнатовского муниципального района по социальным вопросам- начальник управления по социальной работе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Воспитание законопослушных участников дорожного движения | Средства наглядной агитации по безопасности дорожного движения в детских садах и школах имеются |  |
| 7. | Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в средствах массовой информации и в сети «Интернет» | Антипова Л.И.– начальник отдела по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Воспитание законопослушных участников дорожного движения | Вопросы по безопасности дорожного движения регулярно освещаются на сайтах образовательных учреждений, в средствах массовой информации и в сети «Интернет» |  |
| 8. | Приобретение светоотражающих элементов | Киреева Т.М.- заместитель Главы Большеигнатовского муниципального района по социальным вопросам- начальник управления по социальной работе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование навыков безопасного поведения на дороге в темное время суток | Светоотражающие значки приобретены и вручены участникам дорожного движения |  |
| 9. | Обеспечение еженедельного размещения публикаций по проблемам безопасности дорожного движения в районной газете «Восход», а также на официальном сайте администрации Большеигнатовского района | Антипова Л.И.– начальник отдела по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | При возникновении необходимости публикации по проблемам безопасности дорожного движения в районной газете «Восход», а также на официальном сайте Администрации Большеигнатовского района размещаются |  |
| 10. | Обеспечение агитационным материалом | Антипова Л.И.– начальник отдела по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Воспитание законопослушных участников дорожного движения | Обеспечены |  |
| 11. | Проведение профилактических мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции ММО МВД России «Ичалковский» | Антипова Л.И.– начальник отдела по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | Регулярно проводятся различные акции и мероприятия с участием сотрудников Госавтоинспекции ММО МВД России «Ичалковский» |  |
| 12. | Проведение комплексных проверок эксплуатационного состояния улично-дорожной сети | Левщанов А.М.– первый заместитель Главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам строительства, ЖКХ и перспективного развития | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | Сокращение количества ДТП |  |
| 13. | Обеспечение ежемесячного в период с мая по август участия в оперативно-профилактическом мероприятии «Мотоцикл» членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав | Темаева А.И.- главный специалист Администрации Большеигнатовского муниципального района(секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предупреждение ДТП с участием мототранспорта | Члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав принимают участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Мотоцикл» |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2025 годы»,

за 2022 год»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | Повышение безопасности дорожного движения на территории Большеигнатовского муниципального района на 2020-2025 годы | всего в том числе: | 900 | 0113 | 2500142300 | 244 | 0 | 1,0 | 1,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4

к постановлению Администрации

Большеигнатовского  муниципального района

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2025 годы»,

за 2022 год»

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | Повышение безопасности дорожного движения на территории Большеигнатовского муниципального района на 2020-2025 годы | всего | 1,0 | 1,0 |
| 1.1. |  |  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 |
| 1.2. |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0 |
| 1.3. |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 |
| 1.4. |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5

к постановлению Администрации

Большеигнатовского  муниципального района

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2025 годы»,

за 2022 год»

Информация

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Перераспределение не проводилось |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 3. | Всего |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6

к постановлению Администрации

Большеигнатовского  муниципального района

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2025 годы»,

за 2022 год»

Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20 ___г.<*> | Первоначально доведенное муниципальные задания |  | Муниципальные задания с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение |  | Остаток средств на 01.01.20 __г. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7

к постановлению Администрации

Большеигнатовского  муниципального района

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2025 годы»,

за 2022 год»

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на  31.12.2022 год

Наименование муниципальной программы Повышение безопасности дорожного движения на территории

Большеигнатовского муниципального района на 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель Администрация Большеигнатовского муниципального района

(главный распорядитель бюджетных средств)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 27.12.2022 г | 595 | - В паспорте позиция «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложена в новой редакции; - Раздел 7 изложен в новой редакции; - Позиции 2.3 и 3.7 Приложения 1 изложены в новой редакции; - Приложение 1 дополнено позициями 3.8-3.10 - Приложение 2 изложено в новой редакции |