ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___» ______2023г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на период 2016-20245 годы» за 2022год

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2021 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Обеспечение реконструкции и ремонта существующей дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями; увеличение протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых, обеспечения подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог | км | 1,68 | 4,173 | 4,173 |  |
| 1.2 | Доля вновь построенных и реконструированных дорог в общей протяженности дорог | % | 0,6 | 1,36 | 1,36 |  |
|  | 2. Организация содержания автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями, создание на муниципальном уровне долевого финансирования на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования не менее 3% от общего объема финансирования других уровней бюджетов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования в нормативном состоянии, обеспечивающем безопасное и бесперебойное движение транспорта | км | 84,688 | 86,246 | 86,246 |  |

Примечания:

<*>Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___» ______2023г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на период 2016-2025 годы» за 2022 год

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| # Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской в с.Большое Игнатово | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | II кв.2022 | III кв.2022 | Осуществить капитальный ремонт | Капитальный ремонт автомобильной дороги выполнен в полном объеме |  |
| 2. | Ремонт участка автодороги по ул. Пушкина и участка автодороги по ул. М.Горького в с. Большое Игнатово | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | II кв.2022 | III кв.2022 | Осуществить ремонт участка автодороги | Ремонт участка автомобильной дороги выполнен в полном объеме |  |
| 3. | Ремонт участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | II кв.2022 | III кв.2022 | Осуществить ремонт участка автодороги | Ремонт участка автомобильной дороги выполнен в полном объеме |  |
| 4. | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | IV кв.2022 | Осуществить транспортное обслуживание населения | Транспортное обслуживание населения осуществлено в полном объеме |  |
| 5. | Ремонт участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | II кв.2022 | III кв.2022 | Осуществить ремонт участка автодороги | Ремонт участка автомобильной дороги выполнен в полном объеме |  |
| 6. | Разработка ПСД на ремонт участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | II кв.2022 | Разработка ПСД на ремонт участка автодороги | Разработан ПСД на ремонт участка автодороги |  |
| 7. | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №35 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | II кв.2022 | III кв.2022 | Осуществить ремонт проезда к дворовой территории | Ремонт проезда к дворовой территории выполнен в полном объеме |  |
| 8. | Разработка ПСД на ремонт проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | II кв.2022 | Осуществить ремонт проезда к административным зданиям | Разработан ПСД на ремонт проезда к административным зданиям |  |
| 9. | Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | IV кв.2022 | Разработка ПСД на ремонт участка автодороги | Разработан ПСД на ремонт участка автодороги |  |
| 10. | Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Садовая в с. Чукалы | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | III кв.2022 | Разработка ПСД на ремонт участка автодороги | Разработан ПСД на ремонт участка автодороги |  |
| 11. | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | II кв.2022 | Осуществить ремонт проезда к дворовой территории | Ремонт проезда к дворовой территории выполнен в полном объеме |  |
| 12. | Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Разинова в с. Большое Игнатово | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | IV кв.2022 | Разработка ПСД на ремонт участка автодороги | Разработан ПСД на ремонт участка автодороги |  |
| 13. | Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Восточная в с. Старое Чамзино | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | IV кв.2022 | Прохождение экспертизы на ремонт участка автодороги | Пройдена экспертиза участка автодороги |  |
| 14. | Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Разинова в с. Большое Игнатово | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | IV кв.2022 | Прохождение экспертизы на ремонт участка автодороги | Пройдена экспертиза на ремонт участка автодороги |  |
| 15. | Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | IV кв.2022 | Прохождение экспертизы на ремонт участка автодороги | Пройдена экспертиза на ремонт участка автодороги |  |
| 16. | Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Садовая в с. Чукалы | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | IV кв.2022 | Прохождение экспертизы на ремонт участка автодороги | Пройдена экспертиза на ремонт участка автодороги |  |
| 17. | Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | II кв.2022 | Прохождение экспертизы на ремонт участка автодороги | Пройдена экспертиза на ремонт участка автодороги |  |
| 18. | Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | II кв.2022 | Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории | Разработана ПСД на ремонт проезда к дворовой территории |  |
| 19. | Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | II кв.2022 | Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории | Разработана ПСД на ремонт проезда к дворовой территории |  |
| 20. | Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | II кв.2022 | Прохождение экспертизы на ремонт проезда к дворовой территории | Пройдена экспертиза на ремонт проезда к дворовой территории |  |
| 21. | Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | II кв.2022 | Прохождение экспертизы на ремонт проезда к дворовой территории | Пройдена экспертиза на ремонт проезда к дворовой территории |  |
| 22. | Прохождение государственной экспертизы участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | II кв.2022 | Прохождение экспертизы на ремонт участка автодороги | Пройдена экспертиза на ремонт участка автодороги |  |
| 23. | Прохождение государственной экспертизы проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | II кв.2022 | Прохождение экспертизы на ремонт проезда к административным зданиям | Пройдена экспертиза на ремонт проезда к административным зданиям |  |
| 24. | Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул.Лесная, подъезд к отделению ГБУЗ «РМ Ичалковская црб» в с. Большое Игнатово | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | II кв.2022 | Прохождение экспертизы на ремонт участка автодороги | Пройдена экспертиза на ремонт участка автодороги |  |
| 25. | Разработка ПСД на ремонт участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | II кв.2022 | Разработка ПСД на ремонт участка автодороги | Разработан ПСД на ремонт участка автодороги |  |
| 26. | Ремонт участка автодороги по ул.Лесная, подъезд к отделению ГБУЗ «РМ Ичалковская ЦРБ» в с. Большое Игнатово | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | II кв.2022 | III кв.2022 | Осуществить ремонт участка автодороги | Ремонт участка автодороги выполнен в полном объеме |  |
| 27. | Ремонт проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | II кв.2022 | III кв.2022 | Осуществить ремонт проезда к административным зданиям | Ремонт проезда к проезда к административным зданиям выполнен в полном объеме |  |
| 28. | Содержание автодорог | Первый зам. главы Большеигнатовского муниципального района по вопросамстроительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Левщанов А. М | I кв.2022 | IV кв.2022 | I кв.2022 | IV кв.2022 | Содержание автодорог, чистка от снега | Содержание автодорог, чистка от снега |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___» ______2023г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на период 2016-2025 годы» за 2022 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2025 годы» | Администрация Большеигнатовского муниципального района | X | X | X | X | 5 191.4 | 43565.3 | 43014.4 |
| 1.1. | Основное мероприятие | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской в с.Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300157840 | 244 | - | 12 649.5 | 12 649.5 |
|  |  |  |  |  |  | 1300142010 | 243 |  | 150,0 | 150,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие | Ремонт участка автодороги по ул. Пушкина и участка автодороги по ул. М.Горького в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300157840 | 244 | - | 3 338.0 | 3 338.0 |
|  |  |  |  |  |  | 1300142500 | 244 |  | 50,0 | 50,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие | Ремонт участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300157840 | 244 | - | 9 291.6 | 8 868.5 |
|  |  |  |  | 900 | 0409 | 1300142500 | 244 |  |  | 423.1 |
|  |  |  |  | 900 | 0409 | 1300157840 | 244 |  | 189.8 | 189.8 |
| 1.4. | Основное мероприятие | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0408 | 13002S6340 | 244 | - | 2 692,9 | 2 692,9 |
| 1.5. | Основное мероприятие | Ремонт участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300157840 | 244 | - | 7 251,8 | 7 251,8 |
| 1.6. | Основное мероприятие | Разработка ПСД на ремонт участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 6409 | 1300142500 | 244 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| 1.7. | Основное мероприятие | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №35 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 13001S6250 | 244 | - | 793,4 | 793,4 |
| 1.8. | Основное мероприятие | Разработка ПСД на ремонт проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300142010 | 243 | - | 150.0 | 150.0 |
| 1.9. | Основное мероприятие | Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300142500 | 244 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 1.10 | Основное мероприятие | Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Садовая в с. Чукалы | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300142500 | 244 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 1.11 | Основное мероприятие | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 13001S6250 | 244 | - | 874.0 | 874.0 |
| 1.12 | Основное мероприятие | Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Разинова в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300142500 | 244 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 1.13 | Основное мероприятие | Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Восточная в с. Старое Чамзино | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300142500 | 244 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| 1.14 | Основное мероприятие | Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Разинова в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300142500 | 244 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 1.15 | Основное мероприятие | Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 909 | 0409 | 1300142500 | 244 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 1.16 | Основное мероприятие | Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Садовая в с. Чукалы Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300142500 | 244 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 1.17 | Основное мероприятие | Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300142500 | 244 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 1.18 | Основное мероприятие | Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300142500 | 244 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 1.19 | Основное мероприятие | Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300142500 | 244 | 9.7 | 20.0 | 20.0 |
| 1.20 | Основное мероприятие | Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300142500 | 244 | - | 15.0 | 15.0 |
| 1.21 | Основное мероприятие | Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300142500 | 244 | - | 15.0 | 15.0 |
| 1.22 | Основное мероприятие | Прохождение государственной экспертизы участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300142500 | 244 | - | 15.0 | 15.0 |
| 1.23 | Основное мероприятие | Прохождение государственной экспертизы проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300142500 | 244 | - | 10.0 | 10.0 |
| 1.24 | Основное мероприятие | Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул.Лесная, подъезд к отделению ГБУЗ «РМ Ичалковская црб» в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300142500 | 244 | - | 10.0 | 10.0 |
| 1.25 | Основное мероприятие | Разработка ПСД на ремонт участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300142500 | 244 | 115.5 | 115.5 | 115.5 |
| 1.26 | Основное мероприятие | Ремонт участка автодороги по ул.Лесная, подъезд к отделению ГБУЗ «РМ Ичалковская ЦРБ» в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300142500 | 244 | 1 932.5 | 1 932.5 | 1 932.5 |
| 1.27 | Основное мероприятие | Ремонт проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300157840 | 244 | - | 2 196.4 | 2 196.4 |
|  |  |  |  | 900 | 0409 | 1300157840 | 244 |  | 47.0 | 47.0 |
| 1.28 | Основное мероприятие | Содержание автодорог | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 1300142510 | 244 | 2 864.9 | 1 489.1 | 938.2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___» ______2023г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на период 2016-2025 годы» за 2022 год

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2025 годы» | всего | 44213.9 | 43014.4 |
|  |  |  | местный бюджет | 11182,7 | 9982.3 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 22599.2 | 22599.2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 10432,0 | 10432,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.1. | Мероприятие | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской в с.Большое Игнатово | всего | 12795.5 | 12799.5 |
|  |  |  | местный бюджет | 2363.5 | 2366.9 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | 10 432.0 | 10 432.6 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.2. | Мероприятие | Ремонт участка автодороги по ул. Пушкина и участка автодороги по ул. М.Горького в с. Большое Игнатово | всего | 3388.0 | 3388.0 |
|  |  |  | местный бюджет | 593.9 | 593.9 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 2794.1 | 2794.1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.3. | Мероприятие | Ремонт участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе | всего | 9481.4 | 9481.4 |
|  |  |  | местный бюджет | 1662.1 | 1662.1 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 7819.3 | 7819.3 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.4. | Мероприятие | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района | всего | 2692.9 | 2692.9 |
|  |  |  | местный бюджет | 188.5 | 188.5 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 2504.4 | 2504.4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.5. | Мероприятие | Ремонт участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово | всего | 7251.8 | 7251.8 |
|  |  |  | местный бюджет | 1271.2 | 1271.2 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 5980.6 | 5980.6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.6. | Мероприятие | Разработка ПСД на ремонт участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово | всего | 19.8 | 19.8 |
|  |  |  | местный бюджет | 19.8 | 19.8 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | -- |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.7. | Мероприятие | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №35 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | всего | 793.4 | 793.4 |
|  |  |  | местный бюджет | 7.9 | 7.9 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 785.5 | 785.5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.8. | Мероприятие | Разработка ПСД на ремонт проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово | всего | 150.0 | 150.0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150.0 | 150.0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.9. | Мероприятие | Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка | всего | 40.0 | 40.0 |
|  |  |  | местный бюджет | 40.0 | 40.0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.10 | Мероприятие | Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Садовая в с. Чукалы | всего | 40.0 | 40.0 |
|  |  |  | местный бюджет | 40.0 | 40.0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.11 | Мероприятие | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | всего | 874.0 | 874.0 |
|  |  |  | местный бюджет | 8.8 | 8.8 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 865.2 | 865.2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.12 | Мероприятие | Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Разинова в с. Большое Игнатово | всего | 40.0 | 40.0 |
|  |  |  | местный бюджет | 40.0 | 40.0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.13 | Мероприятие | Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Восточная в с. Старое Чамзино | всего | 26.0 | 26.0 |
|  |  |  | местный бюджет | 26.0 | 26.0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.14 | Мероприятие | Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Разинова в с. Большое Игнатово | всего | 18.0 | 18.0 |
|  |  |  | местный бюджет | 18.0 | 18.0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.15 | Мероприятие | Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка | всего | 25.0 | 25.0 |
|  |  |  | местный бюджет | 25.0 | 25.0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.16 | Мероприятие | Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Садовая в с. Чукалы | всего | 25.0 | 25.0 |
|  |  |  | местный бюджет | 25.0 | 25.0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.17 | Мероприятие | Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово | всего | 15.0 | 15.0 |
|  |  |  | местный бюджет | 15.0 | 15.0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.18 | Мероприятие | Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | всего | 20.0 | 20.0 |
|  |  |  | местный бюджет | 20.0 | 20.0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.19 | Мероприятие | Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | всего | 20.0 | 20.0 |
|  |  |  | местный бюджет | 20.0 | 20.0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.20 | Мероприятие | Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | всего | 15.0 | 15.0 |
|  |  |  | местный бюджет | 15.0 | 15.0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.21 | Мероприятие | Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | всего | 15.0 | 15.0 |
|  |  |  | местный бюджет | 15.0 | 15.0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.22 | Мероприятие | Прохождение государственной экспертизы участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе | всего | 15.0 | 15.0 |
|  |  |  | местный бюджет | 15.0 | 15.0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.23 | Мероприятие | Прохождение государственной экспертизы проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово | всего | 10.0 | 10.0 |
|  |  |  | местный бюджет | 10.0 | 10.0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.24 | Мероприятие | Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул.Лесная, подъезд к отделению ГБУЗ «РМ Ичалковская црб» в с. Большое Игнатово | всего | 10.0 | 10.0 |
|  |  |  | местный бюджет | 10.0 | 10.0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.25 | Мероприятие | Разработка ПСД на ремонт участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе | всего | 115.5 | 115.5 |
|  |  |  | местный бюджет | 115.5 | 115.5 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.26 | Мероприятие | Ремонт участка автодороги по ул.Лесная, подъезд к отделению ГБУЗ «РМ Ичалковская ЦРБ» в с. Большое Игнатово | всего | 1932.5 | 1932.5 |
|  |  |  | местный бюджет | 1932.5 | 1932.5 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.27 | Мероприятие | Ремонт проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово | всего | 2243.4 | 2243.4 |
|  |  |  | местный бюджет | 393.3 | 393.3 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 1850.1 | 1850.1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.28 | Мероприятие | Содержание автодорог | всего | 2141.7 | 938.2 |
|  |  |  | местный бюджет | 2141.7 | 938.2 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___» ______2023г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на период 2016-2025 годы» за 2022 год

Информация

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... | Всего: |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___» ______2023г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на период 2016-2025 годы» за 2022 год

Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20 ___г.<*> | Первоначально доведенное муниципальные задания |  | Муниципальные задания с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение |  | Остаток средств на 01.01.20 __г. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___» ______2023г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на период 2016-2025

годы» за 2022 год

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях за 2022 год

Наименование муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2025 годы»

Ответственный исполнитель Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

(главный распорядитель бюджетных средств)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | 28.02.2022 | 126 | О внесении изменений в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от 16.10.2015 г № 372 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2024 годы» |
| 2 | Постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | 17.05.2022 | 248 | О внесении изменений в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от 16.10.2015 г. №372 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на период 2016-2024 годы» |
| 3 | Постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | 17.08.2022 | 406 | О внесении изменений в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от 16.10.2015 г. №372 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на период 2016-2024 годы» |