

**Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» февраля 2024 года № 51

с. Большое Игнатово

О внесении изменений постановление Администрации

Большеигнатовского муниципального района Республики

Мордовия от 13 марта 2023 года № 115 «Об утверждении

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия на 2021-2031 годы»

Администрация Большеигнатовского муниципального района **постановляет**:

1.Внести изменения в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 13 марта 2023 года № 115 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2031 годы», следующего содержания:

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции (прилагается).

1.2. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции (прилагается).

1.3.Приложение 2 Программы изложить в следующей редакции (прилагается).

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Большеигнатовского

муниципального района Т.Н. Полозова

Паспорт

программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2021 - 2031 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2021 - 2031» |
| Основания для разработки  программы | - Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190 – ФЗ  - Федеральный закон от 29 декабря 2014года №456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»  - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  -Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;  - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;  -постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик программы | Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик программы | Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Цели и задачи программы | Развитие системы транспортной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния |
| Целевые показатели  программы | 1 Количество дорожно- -транспортных происшествий,  произошедших на территории поселения |
| Этапы и сроки  реализации программы | Срок реализации Программы – 2021 - 2031 гг. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения.  2.Приобретение дорожных знаков. |
| Объемы и источники  финансирования  Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит:  7,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год – 3,0 тыс. руб.  2022 год – 4,0 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  2025 год – 0,0 тыс. руб.  2026 год – 0,0 тыс. руб.  2027 год – 0,0 тыс. руб.  2028 год – 0,0 тыс. руб.  2029 год – 0,0 тыс. руб.  2030 год – 0,0 тыс. руб.  2030 год – 0,0 тыс. руб.  2031 год – 0,0 тыс. руб.  Источник финансирования - бюджет Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации программы к 2031 году предполагается:  - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;  - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

**6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**муниципальной программы**

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы за счет средств бюджета Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия составляет 7,0 тыс. руб., в том числе:

2021 год – 3,0 тыс.руб.

2022 год – 4,0 тыс.руб.

2023 год – 0,0 тыс.руб.

2024 год – 0,0 тыс.руб.

2025 год – 0,0 тыс.руб.

2026 год – 0,0 тыс. руб.

2027 год – 0,0 тыс. руб.

2028 год – 0,0 тыс. руб.

2029 год – 0,0 тыс. руб.

2030 год – 0,0 тыс. руб.

2031год - 0,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Совета депутатов Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия о бюджете на очередной финансовый год.

При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее реализации возможно возникновение рисков, связанных с социально – экономическими факторами, инфляцией и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются, и в случае необходимости вносятся соответствующие изменения в решение Совета депутатов Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия о бюджете на очередной финансовый год.

Приложение 2

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия на 2021 - 2031 годы.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2021 - 2031 годы**

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | | | | | | | | | | |
| 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г | 2030 г | 2031г. |
| 1 | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения. | 1,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение дорожных знаков | 2,0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 3,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» февраля 2024 г. 52

с. Большое Игнатово

О внесении изменений в постановление Администрации

Большеигнатовского муниципального района Республики

Мордовия от 11 августа 2023 г. № 341 «Об утверждении

муниципальной Программы Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности на территории

Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия на 2023-2030 годы»

Администрация Большеигнатовского муниципального района **постановляет:**

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2030 годы», утвержденную постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 11 августа 2023 г. № 341 «Об утверждении муниципальной Программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2030 годы», (далее Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции (прилагается).

1.2.Приложение № 3 Программы изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования (обнародования).

Глава Большеигнатовского

муниципального района Т.Н. Полозова

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы: | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2030 годы» (далее – Программа) |
| Основание для  Разработки  Программы: | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;  - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  - распоряжение Правительства Республики Мордовия от 15.06.2010г. №304-Р "О концепции республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия на 2014 – 2016 годы" |
| Разработчики Программы: | Администрация Большеигнатовского муниципального района |
| Цели Программы: | Основные цели:  - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере сельского поселения;  - повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере сельского поселения;  - сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами. |
| Задачи Программы: | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;  - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов;  - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;  - привлечение на цели энергосбережения инвестиций. |
| Направления реализации Программы: | - организационные меры, направленные на экономию энергоресурсов;  - учет и регулирование расхода энергоресурсов бюджетной сферы;  - пропаганда приоритетности проблем энергосбережения и повышения энергоэффективности. |
| Сроки реализации Программы: | 2023 - 2030 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | - снижение затрат при потреблении всех видов энергии ежегодно не менее 3 процентов.  - наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:  энергетических паспортов;  топливно-энергетических балансов;  актов энергетических обследований;  - переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы;  - создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. |
| Объемы и источники  финансирования  Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит:  159137,74 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 год – 39137,74, тыс. руб.  2024 год – 40,0 тыс. руб.  2025 год – 40,0 тыс. руб.  2026 год – 40,0 тыс. руб.  2027 год – 0,0 тыс. руб.  2028 год – 0,0 тыс. руб.  2029 год – 0,0 тыс. руб.  2030 год – 0,0 тыс. руб.  Источник финансирования - бюджет Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |

\* Объем финансирования подлежит уточнению по мере формирования бюджета.

**Приложение 3**

к муниципальной Программе «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовскогомуниципального района Республики Мордовия на 2023-2030 годы»

**Объемы финансирования программных мероприятий**

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

на 2023-2030 годы»

Расходы по годам, тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования |  |  | |
| 2023 г | | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029г | 2030г |
| Модернизация уличного освещения, основанная на замене светильников с заменой ламп ДРЛ на более эффективные СД  (установка или замена) | Администрация  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Местный бюджет | 33 098,82 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка или замена фото реле | Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Местный бюджет | 6038,92 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация внутреннего освещения, основанная на замене ламп с содержанием ртути и ламп накаливания на более эффективные люминесцентные лампы | Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Местный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов (установка или замена) | Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Местный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | |  | 39137,74 | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

****

**Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 22 » февраля 2024 года № 54

с. Большое Игнатово

О внесении изменений в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от 01 октября 2019г. №413 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»

Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия **постановляет:**

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 01 октября 2019 г. № 413 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 01 октября 2019 г. № 413 (далее-Программа):

- позицию «объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит – 337,935 млн. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 274,364 млн. рублей,  республиканский бюджет Республики Мордовия – 38,654 млн. рублей;  местные бюджеты – 0,771 млн. рублей;  внебюджетные средства – 24,146 млн. рублей. |

2. Приложения 4,5,6 к Программе изложить в следующей редакции (прилагаются).

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования (обнародования).

Глава Большеигнатовского

муниципального района Т.Н. Полозова

Приложение 4

к муниципальной программе Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»

# Сведения о показателях (индикаторах) реализации муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района

# Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»

| №  п/п п/п | Показатель (индикатор) программы | Единицы измерения | Значение показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Государственной программы | измерения | отчетный год (2018 год) | текущий год (2019 год) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024 год | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год | | | 2028 год | | 2029 год | | | | 2030 год | |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров общей площади | 514,5 | 510 | 113,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 2. | Ввод жилых помещений (жилых домов),предоставляемых на условиях найма гражданам,проживающим на сельских территориях | кв. метров общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59 | 126 | 54 | | | 54 | | | 54 | | | 54 | | 54 | | | | 54 | |
| 3. | Количество предоставленных жилищных(ипотечных) кредитов (займов) гражданам,для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | единиц | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 6. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | километров | 0 | 0 | 0 | 2,227 | 0 | 3,137 | 1.189 | 2,92 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 7. | Количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации | человек | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| 9. | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | человек | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |

Приложение 6

# к муниципальной программе

# Большеигнатовского муниципального района

# Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»

# Перечень основных мероприятий Муниципальной программы Республики Мордовия

# «Комплексное развитие сельских территорий»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями Государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»** | | | | | | | |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 2020 год | 2030 год | улучшение жилищных условий 11 сельских семей | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифицированных специалистов на село | ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 1,1378 тыс. кв. метров |
| 1.2. | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 2020 год | 2030 год | улучшение жилищных условий 10 сельских семей | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифицированных специалистов на село | ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 0,569 тыс. кв. метров |
| 1.3. | Льготная сельская ипотека | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 2020 год | 2030 год | улучшение жилищных условий 17 сельских семьи | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифицированных специалистов на село | количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях – 17 единиц |
| **2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство сельских территорий | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 2020 год | 2030 год | - | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 2020 год | 2030 год | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | отсутствие круглогодичной связи общественно значимых объектов сельских населенных пунктов | ввод в эксплуатацию 9,473 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки |
| 2.3. | Современный облик сельских территорий | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 2020 год | 2030 год | реализация 2 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий 2 единицы |
| **3. Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»** | | | | | | | |
| 3.1. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 2023 год | 2030 год | проведение обучения с последующим трудоустройством на сельских территориях квалифицированных специалистов | отток молодых специалистов из сельской местности | численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации – 6 человек; численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики – 6 человек |

****

**Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 22 » февраля 2024 года № 55

с. Большое Игнатово

О внесении изменений в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от 16.10.2015 г № 372 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2026 годы»

Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия **постановляет:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 16.10.2015 г. № 372 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2026 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит – **230478,381** тыс. рублей, в том числе: **-** за счет средств дорожного фонда поселений района **130730,749** тыс. рублей; - за счет средств республиканского бюджета **99744,492** тыс. рублей. |

1.2. Приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в следующей редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования (обнародования).

Глава Большеигнатовского

муниципального района Т.Н.Полозова

Приложение 1

к муниципальной программе Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия

«Развитие транспортной системы

и дорожного хозяйства на 2016-2026 годы»

**Перечень  
мероприятий муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение | Наименование объекта | Вид работ | Стоимость  работ, тыс. руб. | Объем финансирования на 2016 год, тыс. руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | Ввод мощности,км, кв.м, п.м | | | Примечание |
| дорожный фонд | прочие  источники | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| Протасовское | Автодорога до кладбища в с. Протасово | строительство | 4784,336 | 47,843 | 4736,493 | 4784,336 | да |  | 2016 | - | 0,96 км. | | - | - |
| Старочамзинское | Автодорога до кладбища в с. Старое Чамзино | строительство | 3229,465 | 32,294 | 3197,171 | 3229,465 | да |  | 2016 |  | 1,0 км. | |  |  |
| Большеигнатовское | Автодорога по ул. Советская в с.Большое Игнатово | Капитальный ремонт | 1500 | 1500 | - | 1500 | нет |  | 2016 |  | 0,3 км. | |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | Содержание автодорог | 3000 | 3000 | - | 3000 |  |  | 2016 |  |  | |  |  |
| Итого: |  |  |  | **4580,14** | **7933,66** | **12513,8** |  |  |  |  |  | |  |  |
| Поселение | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс. руб. | Объем финансирования на 2017 год, тыс. руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | | Примечание |
| дорожный фонд | прочие  источники | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | план | | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| Большеигнатовское | Автодорога по ул. Первомайская в д. Ташто Кшуманця | строительство | 3500 | 35 | 3465 | 3500 | да |  | 2017 |  | 0,7 км. | |  |  |
| Автодорога по ул. Молодежная в с. Большое Игнатово | ремонт | 1500 | 1500 |  | 1500 | нет |  | 2017 |  | 1,32 км. | |  |  |
| Автодорога по ул. Ст.Эрзи в с. Большое Игнатово | строительство | 490 | 490 | - | 490 | нет |  | 2017 |  | 0,35 км. | |  |  |
| Автодорога по ул. Полевая в с. Большое Игнатово | строительство | 1545 | 1545 | - | 1545 | нет |  | 2017 |  | 0,17 км. | |  |  |
| Автодорога по ул. Луговая-1,2 в с. Большое Игнатово | строительство | 998 | 998 | - | 998 | нет |  | 2017 |  | 1,24 км. | |  |  |
| Автодорога по ул. Юношева в с. Большое Игнатово | строительство | 4095 | 4095 | - | 4095 | нет |  | 2017 |  | 0,99 км | |  |  |
| Новокачаевское | Автодорога по ул. Садовая до кладбища в с. Новое Качаево | строительство | 5800 | 58 | 5742 | 5800 | да |  | 2017 |  | 1,8 км. | |  |  |
| Старочамзинское | Автодорога по ул. Молодежная в с.Старое Чамзино | ремонт | 274,1 | 274,1 | - | 274,1 | нет |  | 2017 |  | 1,0 км. | |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | Содержание автодорог | 3000 | 3000 | - | 3000 |  |  | 2017 |  |  | |  |  |
| Итого: |  |  |  | **11995,1** | **9207** | **21202,1** |  |  |  |  |  | |  |  |
| Поселение | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс.руб. | Объем финансирования на 2018 год, тыс.руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | | Примечание |
| дорожный фонд | прочие  источники | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| Большеигнатовское | Кредиторская задолженность за 2017 год (за капитальный ремонт автодороги по ул. Молодежная в с. Большое Игнатово | Капитальный ремонт | 3000,00 | 150,0 | 2850,0 | 3000,00 | да |  | 2018 |  | | 1,190 км. |  |  |
| Кредиторская задолженность за 2017 год (за строительство автодороги по ул. Юношева и участков автодорог по ул. Заречная в с. Большое Игнатово | строительство | 5796,8 | 3796,8 | 2000,0 | 5796,8 | да |  | 2018 |  | | 0,893 км. |  |  |
| Изготовление технического плана по ул. Юношева с Большое Игнатово | изготовление | 7,0 | 7,0 |  | 7,0 |  |  | 2018 |  | |  |  |  |
| Изготовление ПСД на капитальный ремонт участка автодороги по ул. Школьная | изготовление | 97,9 | 97,9 |  | 97,9 |  |  | 2018 |  | |  |  |  |
|  | Изготовление документации ул. Лесная | изготовление | 211,8 | 211,8 |  | 211,8 |  |  | 2018 |  | |  |  |  |
| Протасовское | Ремонт трубы на автодороге в д. Новая Александровка | изготовление | 933,2 | 933,2 |  | 933,2 |  |  | 2018 |  | |  |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | Содержание автодорог | 377,8 | 377,8 |  | 377,8 |  |  | 2018 |  | |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | **5574,5** | **4850,0** | **10424,5** |  |  |  |  | |  |  |  |
| Сельское  поселение | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс.руб. | Объем финансирования на 2019 год, тыс.руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | прочие  источники | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | | план | факт |  |
| Большеигнатовское | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Большое Игнатово (1этап) | Капитальный ремонт | 4201,9 | 4201,9 | 3000,0 | 4201,9 | да | да | 2019 |  | | 0,722 км. |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | Содержание автодорог | 1370,9 | 1370,9 |  | 1370,9 |  |  | 2019 |  | |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | **5572,8** | **3000,0** | **8572,8** |  |  |  |  | |  |  |  |
| Сельское  поселение | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс.руб. | Объем финансирования на 2020 год, тыс.руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | прочие  источники | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | | план | факт |  |
| Большеигнатовское | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Большое Игнатово (2 этап) | Капитальный ремонт | 2644,073 | 132,203 | 2511,87 | 2644,073 | да |  | 2020 |  | | 0,421 км. |  |  |
| Капитальный ремонт премыкания автомобильной дороги от ул. Гражданская к ул. Щорса с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района | Капитальный ремонт | 635,72 | 635,72 |  | 635,72 | да |  | 2020 |  | |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Асмановав с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района | Капитальный ремонт | 1829,45 | 1829,45 |  | 1829,45 | да |  | 2020 |  | | 0,350 км |  |  |
| Ямочный ремонт по улицам Пушкина, Горького, Советская, Большое Игнатово | Ямочный ремонт | 433,7 | 433,7 |  | 433,7 | да |  | 2020 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт участка автодороги по ул.Лесная и автодороги по ул. Набережная в с. Большое Игнатово |  | 299,0 | 299,0 |  | 299,0 | да |  | 2020 |  | |  |  |  |
| Ямочный ремонт ул. Разинова, ул. Лесная премыкания ул. ул. Щорса по ул.Советской в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района | Ямочный ремонт | 524,3 | 524,3 |  | 524,3 | да |  | 2020 |  | |  |  |  |
| Ямочный ремонт по улицам Октябрьская, ул.Луговая и ул.ГражданскаяБольшое Игнатово | Ямочный ремонт | 502,948 | 502,948 |  | 502,948 | да |  | 2020 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дорог по ул. Асманова в с.Большое Игнатово |  | 164,0 | 164,0 |  | 164,0 |  |  | 2020 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД ремонт атомобильнй дороги с.Большое Игнатово –с.Атяшево-с.Старое-Чамзино по ул. Восточная |  | 169,7 | 169,7 |  | 169,7 |  |  | 2020 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД капитального ремонта примыкания ул.Гражданская к ул.Шорса |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 2020 |  | |  |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | Содержание автодорог | 3059,75 | 3059,75 |  | 3059,75 |  |  | 2020 |  | |  |  |  |
| Итого: |  |  | 10272,641 | **7760,771** | **2511,87** | **10272,641** |  |  |  |  | |  |  |  |
| Сельское  поселение | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс.руб. | Объем финансирования на 2021 год, тыс.руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | прочие  источники | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | | план | факт |  |
| Большеигнатовское | Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Лесная в с. Большое Игнатово,  Капитальный ремонт участка автодороги ул. Набережная в с.Большое Игнатово | Капитальный ремонт | 9466,19 | 473,31 | 8992,88 | 9466,19 | да |  | 2021 |  | | 0,93 км. |  |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопереездов по д.Ташто Кшуманця |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Разроаботка ПСД на ремонт участка автодороги по ул.Щорса в с.Большое Игнатово |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Ремонт автодороги с.Большое Игнатово –с.Атяшево-с.Старое-Чамзино по ул. Восточная | Ремонт | 3295,46 | 164,77 | 3130,69 | 3295,46 | да |  | 2021 |  | | 0,600 |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул.Щорса в с.Большое Игнатово |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Разроаботка ПСД на ремонт участка автодороги по ул. Пушкина и участка автодороги по ул. М.Горького в с. Большое Игнатово |  | 91,65 | 91,65 |  | 91,65 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Разроаботка ПСД на ремонт участка автодороги по ул. Пушкина и участка автодороги по ул. М.Горького в с. Большое Игнатово |  | 118,94 | 118,94 |  | 118,94 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Ремонт участка автодороги по ул.Щорса в с. Большое Игнатово | Ремонт | 819,73 | 40,99 | 778,74 | 819,73 |  |  | 2021 |  | | 0,150 |  |  |
| Ремонт водопропускных сооружений автодороги по ул. Садовая в д. Ташто Кшуманця | Ремонт | 966,24 | 966,24 |  | 966,24 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Ремонт водопропускной трубы по ул. Куманева с переходом на ул. Садовая в с. Андреевка | Ремонт | 1003,87 | 1003,87 |  | 1003,87 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Ремонт автодороги в с. Новое Чамзино | Ремонт | 105,13 | 105,13 |  | 105,13 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Ремонт автодороги подъезд до администрации Вармазейского сельского поселения | Ремонт | 211,98 | 211,98 |  | 211,98 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Ремонт автодороги по ул. Луговая-2 | Ремонт | 1552,67 | 968,86 | 583,82 | 1552,67 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Ремонт участка автодороги по ул. Советская, подъезд к ярмарке выходного дня | Ремонт | 472,85 | 472,85 |  | 472,85 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Кредиторская задолженность по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Асмановав с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района» |  | 1820,3 | 1820,3 |  | 1820,3 |  |  | 2020 | 2020 | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы, ПСД на ремонт участка автодороги по ул.Луговая-2 в с. Большое Игнатово |  | 210,0 | 210,0 |  | 210,0 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт автодороги по ул.Советской в с.Большое Игнатово |  | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул. Советской в с. Большое Игнатово |  | 36,39 | 36,39 |  | 36,39 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | Содержание автодорог | 1646,2 | 1646,2 |  | 1646,2 |  |  | 2021 |  | |  |  |  |
| Итого: |  |  | 22097,6 | **8612,02** | **13486,13** | **22097,6** |  |  |  |  | | 1,68 |  |  |
| Сельское  поселение | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс.руб. | Объем финансирования на 2022 год, тыс.руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного  заключения гос. экспертизы  (№, дата) | Срок ввода | | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | прочие  источники | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | | план | факт |  |
| Большеигнатовское | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской в с.Большое Игнатово | Капитальный ремонт | 12795,51 | 2367,5 | 10432,01 | 12795,51 |  |  | 2022 |  | | 0,711 км |  |  |
| Ремонт участка автодороги по ул. Пушкина и участка автодороги по ул. М.Горького в с. Большое Игнатово | Ремонт | 3387,96 | 635,1 | 2752,8 | 3387,96 |  |  | 2022 |  | | 0,693 |  |  |
| Ремонт участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе | Ремонт | 9481,4 | 2011,0 | 7470,4 | 9481,4 |  |  | 2022 |  | | 1,9 |  |  |
| Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района |  | 2692,91 | 188,5 | 2504,41 | 2692,91 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Ремонт участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово | Ремонт | 7251,76 | 1271,26 | 5980,5 | 7251,76 |  |  | 2022 |  | | 0,255 |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово |  | 19,8 | 19,8 |  | 19,8 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №35 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | Ремонт | 793,39 | 7,93 | 785,46 | 793,39 |  |  | 2022 |  | | 0,076 |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово |  | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка |  | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Садовая в с. Чукалы |  | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | Ремонт | 873,95 | 8,73 | 865,22 | 873,95 |  |  | 2022 |  | | 0,120 |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Разинова в с. Большое Игнатово |  | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Восточная в с. Старое Чамзино |  | 26,00 | 26,00 |  | 26,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Разинова в с. Большое Игнатово |  | 18,00 | 18,00 |  | 18,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка |  | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Прохождение экспертизы участка автодороги по ул.Садовая в с. Чукалы |  | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул.Гражданской в с. Большое Игнатово |  | 15,00 | 15,00 |  | 15,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  | 15,00 | 15,00 |  | 15,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовой территории многоквартирного дома №21А по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  | 15,00 | 15,00 |  | 15,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе |  | 15,00 | 15,00 |  | 15,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово |  | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы участка автодороги по ул.Лесная, подъезд к отделению ГБУЗ «РМ Ичалковская црб» в с. Большое Игнатово |  | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт участка автодороги «д.Ташто-Кшуманця-д.Новое Чамзино» в Большеигнатовском муниципальном районе |  | 115,46 | 115,46 |  | 115,46 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| Ремонт участка автодороги по ул.Лесная, подъезд к отделению ГБУЗ «РМ Ичалковская ЦРБ» в с. Большое Игнатово | Ремонт | 1932,54 | 1932,54 |  | 1932,54 | да | да | 2022 |  | | 0,34 |  |  |
| Ремонт проезда к административным зданиям по ул. Советская в с. Большое Игнатово | Ремонт | 2243,4 | 428,7 | 1814,7 | 2243,4 |  |  | 2022 |  | | 0,418 |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | Содержание автодорог | 2141,7 | 2141,7 | - | 2141,7 |  |  | 2022 |  | |  |  |  |
| **Итого:** |  |  | **44213,78** | **11612,22** | **32597,92** | **44213,78** |  |  |  |  | | 4,173 |  |  |
| Сельское  поселение | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость  работ, тыс.руб | Объем финансирования на 2023 год, тыс.руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы(№, дата | Срок ввода | | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | прочиеисточники | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | | план | факт |  |
| Большеигнатовское | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района |  | 3170,7 | 191,5 | 2979,2 | 3170,7 |  |  | 2023 |  | |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Разинова в с. Большое Игнатово | Ремонт | 5161,72 | 51,62 | 5110,1 | 5161,72 | да |  | 2023 |  | | 0,483 |  |  |
| Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советская, подъезд к административным зданиям в с.Большое Игнатово | Кап. ремонт | 6685,61 | 131,21 | 6554,4 | 6685,61 | да |  | 2023 |  | | 0,266 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Садовая в с. Чукалы | Ремонт | 5619,37 | 56,19 | 5563,18 | 5619,37 | да |  | 2023 |  | | 0,357 |  |  |
| Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул.Пролетарская в с. Большое Игнатово |  | 700,00 | 700,00 |  | 700,00 |  |  | 2023 |  | |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Восточная в с. Старое Чамзино | Ремонт | 3708,76 | 370,88 | 3337,88 | 3708,76 | да |  | 2023 |  | | 0,336 |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  | 35,00 | 35,00 |  | 35,00 |  |  | 2023 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов №41 и 43 по ул. Советская в с. Большое Игнатово |  | 35,00 | 35,00 |  | 35,00 |  |  | 2023 |  | |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Гагарина в д. Новая Александровка | Ремонт | 5328,63 | 53,29 | 5275,34 | 5328,63 | да |  | 2023 |  | | 0,52 |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово |  | 28,00 | 28,00 |  | 28,00 |  |  | 2023 |  | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовым территориям многоквартирных домов №41 и 43 по ул. Советская в с. Большое Игнатово |  | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 |  |  | 2023 |  | |  |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Рабочая в д. Ташто Кшуманця |  | 19,9 | 19,9 |  | 19,9 |  |  | 2023 |  | |  |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | Содержание автодорог | 2034,97 | 2034,97 | **-** | 2034,97 |  |  | 2023 |  | |  |  |  |
| Итого: |  |  | **32552,66** | **3732,56** | **28820,1** | **32552,66** |  |  |  |  | | 1,962 |  |  |
| Сельское  поселение | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость работ, тыс.руб | Объем финансирования на 2024 год, тыс.руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы(№, дата | Срок ввода | | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | прочиеисточники | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | | план | факт |  |
|  | Разработка ПСД на кап ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая в с. Андреевка |  | 37,5 | 37,5 |  | 37,5 |  |  | 2024 |  | |  |  |  |
| Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово | Ремонт | 1434,20 | 1434,20 |  | 1434,20 | да |  | 2024 |  | |  |  |  |
| Ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов №41 и 43 по ул. Советская в с. Большое Игнатово | Ремонт | 1349,940 | 1349,940 |  | 1349,940 | да |  | 2024 |  | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы автодороги по ул.Пролетарская в с. Большое Игнатово |  | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 |  |  | 2024 |  | |  |  |  |
| Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района |  | 1754,37 | 87,72 | 1666,65 | 1754,37 |  |  | 2024 |  | |  |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Рабочая в д. Ташто Кшуманця | ремонт | 2220,59 | 2220,59 |  | 2220,59 |  |  | 2024 |  | |  |  |  |
| Строительство автодороги по ул. Пролетарская в с. Большое Игнатово | Строительство | 8500,00 | 8500,00 |  | 8500,00 |  |  | 2024 |  | | 0,295 |  |  |
| Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Первомайская в д. Ташто Кшуманця |  | 1100,00 | 1100,00 |  | 1100,00 |  |  | 2024 |  | |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы автомобильной дороги по ул. Коммунистическая в с. Андреевка |  | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 |  |  | 2024 |  | |  |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | Содержание автодорог | 3100,00 | 3100,00 |  | 3100,00 |  |  | 2024 |  | |  |  |  |
| Итого: |  |  | **20096,6** | **18429,95** | **1666,65** | **20096,6** |  |  |  |  | | **0,295** |  |  |
| Сельское  поселение | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость работ, тыс.руб | Объем финансирования на 2025 год, тыс.руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы(№, дат | Срок ввода | | | Ввод мощности,  км, кв.м, п.м | | Примечание |
| дорожный фонд | прочиеисточн ики | Всего  (гр.5+гр.6) | план | факт | | план | факт |  |
|  | Ремонт участка автодороги по ул.Ленина в с. Большое Игнатово | ремонт | 1500,00 | 1500,00 |  | 1500,00 |  |  | 2025 |  | | 0,65 |  |  |
| Строительство автодороги по ул.Первомайская в д. Ташто Кшуманця | строительство | 30000,00 | 30000,00 |  | 30000,00 |  |  | 2025 |  | | 0,8 |  |  |
| Ремонт участка автодороги по ул.Якушева в д. Ташто Кшуманця | Ремонт | 1100,00 | 1100,00 |  | 1100,00 |  |  | 2025 |  | | 0,25 |  |  |
| Строительство автодороги по ул.Полевая, Луговая-1, Луговая-2 в с. Большое Игнатово | Строительство | 2125,00 | 2125,00 |  | 2125,00 |  |  | 2025 |  | | 1,76 |  |  |
| Строительство автодороги по ул.Михаила Нетяева в с. Большое Игнатово | Строительство | 2000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 |  |  | 2025 |  | | 0,4 |  |  |
| Строительство автодороги до сельского кладбища в с. Киржеманы | Строительство | 675,00 | 675,00 |  | 675,00 |  |  | 2025 |  | | 0,445 |  |  |
| Строительство автодороги по ул.Горького в с. Большое Игнатово | Строительство | 2000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 |  |  | 2025 |  | | 0,55 |  |  |
| Большеигнатовский муниципальный район | | Содержание автодорог | 1300,00 | 1300,00 |  | 1300,00 |  |  | 2025 |  | |  |  |  |
| Итого: |  |  | **40700,00** | **40700,00** |  | **40700,00** |  |  |  |  | | **4,855** |  |  |
| Сельское  поселение | Наименование  объекта | Вид  работ | Стоимость работ, тыс.руб | Объем финансирования на 2026 год, тыс.руб. | | | Наличие  ПСД | Наличие положительного заключения гос. экспертизы (№, дата) | Срок ввода | | | Ввод мощности, | | Примечание |
| дорожный фонд | прочие источники | всего (гр.5+гр.6) | план | факт | | план | факт |  |
|  | Строительство автодороги по ул.50 лет Победы в с. Большое Игнатово | Строительство | 3100,00 | 3100,00 |  | 3100,00 |  |  | 2026 |  | | 0,6 |  |  |
| Строительство автодороги до сельского кладбища в с. Атяшево | Строительство | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  | 2026 |  | | 0,6 |  |  |
| Строительство автодороги до сельского кладбища в с. Старое Чамзино | Строительство | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  | 2026 |  | | 0,47 |  |  |
| Строительство автодороги до сельского кладбища в с. Старые Селищи | Строительство | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  | 2026 |  | | 0,86 |  |  |
| Строительство автодороги до сельского кладбища в с. Хухорево | Строительство | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  | 2026 |  | | 0,55 |  |  |
| Строительство участка автодороги по ул.Заречная в с. Большое Игнатово | Строительство | 2000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 |  |  | 2026 |  | | 0,18 |  |  |
| Строительство участка автодороги по ул.М. Горького в с. Большое Игнатово | Строительство | 2500,00 | 2500,00 |  | 2500,00 |  |  | 2026 |  | | 0,46 |  |  |
| Итого: |  | **11600,00** | **11600,00** |  | **11600,00** |  |  | **2026** |  | | **3,72** |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия

«Развитие транспортной системы

и дорожного хозяйства на 2016-2026 годы»

**Перечень  
показателей (индикаторов) муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района**

**Республики Мордовия**

**«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2026 годы» и их значений**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | базовый год (2015) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия**  **«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2026 годы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Развитие дорожной сети и приведение существующей в нормативное состояние | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Первая задача: обеспечение реконструкции и ремонта существующей дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями; увеличение протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых, обеспечения подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность вновь построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог | км | 1,81 | 1,46 | 2,083 | 0,372 | 0,722 | 0,771 | 1,68 | 4,173 | 1,962 | 0,295 | 4,855 | 3,72 |
| 1.2 | Доля вновь построенных, реконструированных и отремонтированных дорог в общей протяженности дорог | % | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,12 | 0,24 | 0,25 | 0,6 | 1,36 | 0,65 | 0,1 | 1,61 | 1,23 |
| 2. Вторая задача: Организация содержания автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями, создание на муниципальном уровне долевого финансирования на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования не менее 3% от общего объема финансирования других уровней бюджетов | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования в нормативном состоянии, обеспечивающем безопасное и бесперебойное движение транспорта | км | 42,653 | 44,913 | 52,483 | 61,268 | 69,368 | 76,568 | 84,688 | 86,246 | 86,942 | 87,541 | 87,996 | 88,089 |

Приложение 3

к муниципальной программе Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия

«Развитие транспортной системы и дорожного

хозяйства на 2016-2026 годы**»**

Ресурсное обеспечение  
реализации муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2026 годы» за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Мордовского района, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. | | | | | |
| по годам, всего | | федеральный бюджет | Дорожный фонд Большеигнатовского муниципального района | Республиканский бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия | «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2026 годы» | Ответственный исполнитель муниципальной программы Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия – администрация района | 2016 | 16200,4 |  | 7933,628 | 8266,722 |  |
| 2017 | 13747,4 |  | 9202,3 | 4545,1 |  |
| 2018 | 10424,5 |  | 5574,5 | 4850,0 |  |
| 2019 | 8572,8 |  | 5572,8 | 3000,0 |  |
| 2020 | 10272,641 |  | 7760,771 | 2511,87 |  |
| 2021 | 22097,60 |  | 8612,02 | 13486,13 |  |
| 2022 | 44213,78 |  | 11612,22 | 32597,92 |  |
| 2023 | 32552,66 |  | 3732,56 | 28820,1 |  |
| 2024 | 20096,6 |  | 18429,95 | 1666,65 |  |
| 2025 | 40700,00 |  | 40700,00 |  |  |
| 2026 | 11600,00 |  | 11600,00 |  |  |
| **Всего:** | **230478,381** |  | **130730,749** | **99744,492** |  |

****

**Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«22» февраля 2024 г. № 56

с. Большое Игнатово

О внесении изменений в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 01.06.2018 года № 254 «Об утверждении Программы Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022гг. и на период до 2037 года»

Администрация Большеигнатовского муниципального района **постановляет:**

1. Внести изменения в Программу «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022гг. и на период до 2037 года», утвержденную постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 01.06.2018 года № 254 «Об утверждении Программы Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022гг. и на период до 2037 года», изложив приложения 1, 2, 3 в следующей редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования (обнародования).

Глава Большеигнатовского

муниципального района Т.Н. Полозова

# Приложение 1

к Программе «Комплексного развития

системы коммунальной инфраструктуры

Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2022гг. и на период до 2037 года»

# Объемы и источники финансирования

**Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 гг. и на период до 2037 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Республиканский бюджет | 326 092,8 | 0 | 0 | 326 092,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 3373,9 | 0 | 0 | 3 293,9 | 0 | 0 | 59,078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 5 883,3 | 0 | 0 | 5 883,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого:** | **338 643,9** | **0** | **0** | **335 270,0** | **0** | **0** | **59,078** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Приложение 2

к Программе «Комплексного развития

системы коммунальной инфраструктуры

Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2022гг. и на период до 2037 года»

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Мероприятия | Срок реализации | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1 .Обустройство площадок накопления ТКО в рамках капитального ремонта в с. Большое Игнатово и д. Ташто Кшуманця Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | 2018-2022 гг. и на период до 2037 года | Администрация муниципального района, | Республиканский бюджет | 326 092,8 | 0 | 0 | 326092,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 3 293,9 | 0 | 0 | 3293,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 5 883,3 | 0 | 0 | 5883,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изготовление технической документации,  для постановки на учет в качестве бесхозяйных объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) расположенных на территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | 2023г. | Администрация муниципального района, | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего финансирование по программе: | | | | | 338643,9 | 0 | 0 | 335 270,0 | 0 | 0 | 59,078 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Приложение 3

к Программе «Комплексного развития

системы коммунальной инфраструктуры

Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2022гг. и на период до 2037 года»

# ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 1. Обустройство площадок накопления ТКО в рамках капитального ремонта в с. Большое Игнатово и д. Ташто Кшуманця Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | шт. | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изготовление технической документации,  для постановки на учет в качестве бесхозяйных объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) расположенных на территории Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

****

**Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«22» февраля 2024 г. № 57

с. Большое Игнатово

О внесении изменений в постановление Администрации

Большеигнатовского муниципального района Республики

Мордовия от 19.08.2019 г. № 338 «Об утверждении Программы

Комплексного развития социальной инфраструктуры

Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия на 2019-2029 годы»

Администрация Большеигнатовского муниципального района **постановляет**:

1. Внести изменения в Программу «Комплексного развития социальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2029 годы», утвержденную постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 19.08.2019 г. № 338 «Об утверждении Программы Комплексного развития социальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2029 годы», (далее Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции (прилагается).

1.2. Приложение № 1 Программы изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования (обнародования).

Глава Большеигнатовского

муниципального района Т.Н. Полозова

Приложение

к постановлению Администрации Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия

О внесении изменений в постановление Администрации

Большеигнатовского муниципального района Республики

Мордовия от 19.08.2019 г. № 338 «Об утверждении Программы

Комплексного развития социальной инфраструктуры

Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия на 2019-2029 годы»

от 22.02.2024 № 57

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы: | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2029 годы |
| Основание разработки программы: | Градостроительный Кодекс Российской Федерации,  Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Генеральный план Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, Устав Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Заказчик программы: Разработчик программы: | Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Основная цель программы: | Развитие социальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения |
| Задачи программы: | 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;  2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения;  3.Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения;  4.Сохранение объектов социальной инфраструктуры. |
| Мероприятия  программы: | Обеспечение уличного освещения в ночное время, ремонт электрических сетей.  Улучшение и облагораживание внешнего вида поселения.  Разработка проектно сметной документации на благоустройство памятника в с. Большое Игнатово, Большеигнатовского муниципального района, Республики Мордовия.  Проведение строительно-технической экспертизы д. № 33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово, Большеигнатовского муниципального района, Республики Мордовия. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут:  -развитие систем наружного освещения населенных пунктов сельского поселения  -благоустройство, озеленение, содержание мест захоронения  - количество разработанной проектно сметной документации  - количество проведенной строительно-технической экспертизы |
| Сроки и этапы реализации Программы: | 2019-2029 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | |
| Основные исполнители программы: | Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия,  -предприятия, организации, предприниматели Большеигнатовского сельского поселения Большеигннатовского муниципального района Республики Мордовия,  -население Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансовых средств –17009,0 тыс. руб.\*  Средства местного бюджета:  2019 год – 2185,6 тыс. руб.;  2020 год – 1350,2 тыс. руб.;  2021 год – 3396,3 тыс. руб.;  2022 год – 2044,5 тыс. руб.;  2023 год – 2013,9 тыс. руб.;  2024 год – 2127,4 тыс. руб.;  2025 год – 2191,1 тыс. руб.;  2026 год – 1700,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб. |

\* Объем финансирования подлежит уточнению по мере формирования бюджета.

Приложение № 1

 к Программе «Комплексного развития

социальной инфраструктуры

Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

на 2019-2029 годы»

Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

на 2019-2029 годы

 (тыс. руб)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Источники  финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Развитие систем наружного освещения населенных пунктов | 2019-  2029 | Средства местного бюджета | 1290,0 | 1194,30 | 1246,3 | 1087456,2 | 1173,5 | 1200,0 | 1350,0 | 1200,0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство озеленение | 2019-  2029 | Средства местного бюджета | 895,6 | 155,90 | 2150,0 | 956564,3 | 840,4 | 991,1 | 788,4 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка проектно сметной документации на благоустройство памятника в с. Большое Игнатово,Большеигнатовского муниципального района, Республики Мордовия. | 2019-2029 | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение строительно-технической экспертизы д. № 33 по ул. Школьная в с. Большое Игнатово, Большеигнатовского муниципального района, Республики Мордовия. | 2022-2029 | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего |  |  | 2185,6 | 1350,2 | 3396,3 | 2044050,5 | 2013,9 | 2127,4 | 2191,1 | 1700,0 | 0 | 0 | 0 |